**Prilog 10**

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)*

**REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DRUŠTVENI DOM**

**2. KORISNIK**

2.1. NAZIV KORISNIKA

**OPĆINA CESTICA**

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Dravska 1a, Cestica, 42208 Cestica

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Mirko Korotaj, načelnik Općine Cestica

2.5. KONTAKT

Gabrijela Kos, pročelnica u Općini Cestica

Tel: 042/724-824 Fax: 042/728-825

e-pošta: [općina@cestica.hr](mailto:općina@cestica.hr) Internetska stranica: [www.cestica.hr](http://www.cestica.hr)

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

3.1.1. PODMJERA

7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

Varaždinska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA

Općina Cestica

3.2.3. NASELJE ULAGANJA

Gornje Vratno

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

Ovim projektom predviđena je rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u naselju Gornje Vratno. Objekt se u naravi sastoji od dvije funkcionalne cjeline – vatrogasno spremište s pratećim prostorijama multifunkcionalne namjene te društveni dom pri čemu je predmet ovog projekta rekonstrukcija i opremanje cjeline društvenog doma bez zahvata na vatrogasnom spremištu i pratećim prostorijama. Opći cilj projekta je kroz osiguranje adekvatne javne infrastrukture potaknuti razvoj društvenog i kulturnog života na području općine Cestica i povećati kvalitetu života svih stanovnika općine.

Specifični ciljevi projekta su:

1. Osiguranje prostora i opreme za rad i razvoj udruga civilnog društva te stvaranje uvjeta za umrežavanje i organizaciju događanja lokalnog, regionalnog, nacionalnog te međunarodnog značaja
2. Povećanje broja i kvalitete društveno kulturnih manifestacija na području općine Cestica
3. Obogaćenje sadržaja društvenog i kulturnog života, povećanje dostupnosti rekreativnih sadržaja te povećanje uključenosti mještana općine u društvenom životu

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)*

Stvaranje prepoznatljivog mjesta društvenih, kulturnih i zabavnih zbivanja u obliku funkcionalne i opremljene cjeline društvenog doma Gornje Vratno.

1. Osigurani uvjeti za rad i djelovanje najmanje 3 udruge s područja Općine Cestica
2. Organizirano i provedeno najmanje 5 javnih kulturnih/društvenih/zabavnih događanja u društvenom centru u prvoj godini od završetka ulaganja
3. Projektom stvorena nova radna mjesta (zaposlene 2 osobe na poslovima upravljanja sadržajem i održavanja zgrade Društvenog doma te njegovog okoliša)

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara* *i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta *(400 - 800 znakova)*

Provedbom projekta i stvaranjem uvjeta za aktivno svakodnevno korištenje društvenog doma izravno će se javiti potreba za novim zapošljavanjem pri čemu je planirano zapošljavanje jedne osobe na radnom mjestu administratora te jedne osobe na radnom mjestu čistača.

Svi zaposlenici se zapošljavaju na puno radno vrijeme te je njihovo zapošljavanje planirano u roku od dva mjeseca od završetka ulaganja.

* Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

*(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)*

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
|  | **Administrator/administratorica;** obavlja poslove izrade, ažuriranja i objave rasporeda korištenja prostorija društvenog doma, organizira rad i korištenje društvenog doma u suradnji s udrugama i mještanima, obavlja komunikaciju i surađuje s drugim javnim i privatnim tijelima, provodi organizaciju javnih događanja i manifestacija, upravlja objektom sukladno ovlaštenju odgovornih osoba korisnika, provodi nabavu potrebnih sredstava za tekuće i investicijsko održavanje objekta, u svemu osigurava poštivanje kućnog reda i provedbe rasporeda korištenja, obavlja druge poslove po nalogu odgovorne osobe u okviru upravljanja društvenim domom | 1 | U roku od 2 mjeseca od ishođenja uporabne dozvole. Očekivano je da će se uporabna ishoditi krajem 2023. godini. |
|  | **Čistač/Čistačica;** obavlja poslove čišćenja prostorija u zgradi Društvenog doma, vodi brigu o čistoći opreme i namještaja, vodi brigu o održavanju čistoće okoliša Društvenog doma te vodi brigu o cvijeću i zelenilu u zgradi i oko zgrade, vodi brigu o urednom i redovitom čišćenju svih radnih prostora Društvenog doma, prijavljuje neispravnosti na zgradi koje uoči prilikom čišćenja, vodi brigu o opskrbljenosti, čuvanju i svjesnom trošenju materijala, pribora i sredstva za čišćenje, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika ili načelnika. | 1 | U roku od 2 mjeseca od ishođenja uporabne dozvole. Očekivano je da će se uporabna ishoditi krajem 2023. godini. |

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja* - *Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor ''DA'':

* Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvnu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

U sklopu zahvata planirano je korištenje sljedećih OIE:

**Postrojenje za grijanje peletima** *(Strojarski projekt str. 15 – 18)*

Za potrebe grijanja prostora ugradit će se kotao na pelete koji ima sljedeće tehničke karakteristike:

Tehnički podaci:

Nominalni učin: 48.0 kW

Raspon učina: 14.4-48 kW

Temperatura dimnih plinova kod nominalnog učina: 140°C

Stupanj iskoristivosti kod nominalnog učina: > 93 %

Količina pepela: < 0.7%

Radni/ispitni pritisak: 3/4,5 bar

Maksimalna radna temperatura: 75°C

Minimalna radna temperatura: 60°C

Minimalna temperatura povrata: 40°C

Sadržaj vode u kotlu:135 l

Masa: 478 kg

Opseg isporuke: Kotao, set za čišćenje, posuda za pepel, dnevni spremnik za pelete, plamenik, oplata, kotlovska

regulacija.

**Instalacija grijanja i hlađenja** *(Strojarski projekt str. 15 – 18)*

Za grijanje i hlađenje su predviđeni sustavi tzv. reverzibilnih dizalica topline u VRF izvedbi ( sa tzv. varijabilnim promjenjivim protokom rashladnog medija ). Sustav koristi okolišni zrak kao obnovljivi izvor i toplinski spremnik, tj. ovaj sustav koristi više od 80% aerotermalnog izvora energije (zrak).

* Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

Procijenjena vrijednost sustava OIE = 861.918,75 kn s PDV-om

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

*NP*

Ukupni kapacitet dječjeg vrtića planiran Glavnim projektom nakon realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

Np .

Ukupan broj skupina (grupa) djece vrtićke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Np .

Ukupan broj skupina (grupa) djece jasličke dobi nakon realizacije projekta (ako je primjenjivo):

Np .

Početni kapacitet dječjeg vrtića prije realizacije projekta u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja:

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

Np .

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

Predviđeno trajanje građevinskih radova je 12 mjeseci od uvođenja u posao. Predviđeno trajanje provedbe projekta je 20 mjeseci od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

* AKTIVNOST 1. Zaprimanje Odluke o dodjeli sredstava, ishođenje kredita i podnošenje zahtjeva za predujam
* AKTIVNOST 2. Uvođenje izvođača u posao i izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju društvenog doma sukladno troškovniku i provedenoj javnoj nabavi
* AKTIVNOST 3. Promidžba i vidljivost – označavanje ulaganja sukladno Pravilniku, praćenje projekta te izvještavanje šire javnosti o statusu projekta
* AKTIVNOST 4. Stavljanje projekta u uporabu i provedba natječaja za zaposlenje osoblja
* AKTIVNOST 5. Podnošenje završnog zahtjeva za isplatu

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishođena je građevinska dozvola itd.).*

U svrhu realizacije projekta izrađen je glavni projekt s troškovnicima (Mape 1 do 5) te je sukladno odredbama natječaja predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')*

Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji iznosi 5.346.530,56 kuna.

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te* *popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

**Ciljna skupina:**

1. Udruge civilnog društva s područja Općine Cestica, konkretno članovi koji će se koristiti prostorijama novoizgrađenog Društvenog doma za potrebe redovitog djelovanja, organizacije manifestacija i društveno kulturnih događanja
2. Mještani Gornjeg Vratna i Općine Cestica kojima će biti omogućeno okupljanje i organiziranje različitih društvenih i zabavnih aktivnosti u prostorijama Društvenog doma
3. Upravitelj – Općina Cestica koja će realizacijom projekta dobiti višenamjenske prostorije za potrebe organizacije različitih edukativnih i društveno kulturnih događanja

**Krajnji korisnici:**

* + - 1. Svi posjetitelji, gostujući izvođači i udruge koje će boraviti u prostorijama novoizgrađenog Društvenog doma

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Učinci projekta izravno će se manifestirati kroz povećano zadovoljstvo i angažman udruga civilnog društva kojima će biti osigurani adekvatni prostori za redovan rad i organizaciju različitih događanja. Rekonstrukcija društvenog doma tom smislu uz stvaranje mogućnosti kvalitetnog redovitog djelovanja otvara i mogućnosti novog razvoja, te proširivanja suradnje i umreženosti udruga i drugih dionika. Neizravno, učinci provedbe projekta odražavaju se u povećanju standarda i kvalitete života svih mještana Općine a koji su ujedno i krajnji korisnici planiranog Društvenog doma a projekt ujedno doprinosi i stvaranju novih radnih mjesta te povećanju posjećenosti i atraktivnosti općine. Adekvatno uređenje cjelokupne građevine unaprijedit će sliku mjesta i poboljšati životne uvjete male sredine koja postaje ugodnija za življenje te kao takva potiče demografsko oživljavanje, podiže gospodarsku, društvenu i kulturnu aktivnost te postaje atraktivnije i ugodnije mjesto za život trenutnim i budućim stanovnicima Općine.

**5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Np .

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

Np .

**6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Provedba samog projekta namjerava se financirati bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, putem Natječaja za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ bez kojih realizacija ovog projekta ne bi bila moguća. Uvjetom natječaja da se sredstva dodjeljuju prema razvrstavanju lokalnih samouprava prema stupnju razvijenosti, ovaj projekt može ostvariti do najviše 100% bespovratnih sredstava, stoga će se za realizaciju projekta koristiti bespovratna sredstva u 100% iznosu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.346.530,56 kn s PDV-om, a iznos potpore za dodjelu 5.175.808,56 kn.

Planirana dinamika financiranja projekta je isplata u 2 rate. Planirano trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca. Tablica uključuje troškove PDV-a jer korisniku PDV za predmetno ulaganje nije povrativ te predstavlja prihvativ trošak za financiranje.

Prva rata podrazumijeva isplatu predujma u iznosu od 50% potpore. Druga rata podrazumijeva konačnu isplatu a koja će se zatražiti po završetku ulaganja. Kako bi se premostilo potrebno međufinanciranje i osigurala likvidnost projekta planirano je zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 2.587.904,28 kn (program sufinanciranje EU projekata). Potrebna sredstva za pokrivanje neprihvatljivih troškova i eventualnih izvanrednih troškova osigurati će se u proračunu i projekcijama proračuna Općine Cestica.

*Planirana dinamika financiranja prikazana je sljedećom tablicom:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022.** | | **2023.** | |
| ***Razdoblje/mjesec*** | ***IV - VI*** | ***VII – XII*** | ***I.-V.*** | ***VI - XII*** |
|  |
|  |  | **Rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene – društveni dom** | | |  |
|  | Odluka o dodjeli sredstava i slanje zahtjeva za isplatu predujma | Izvođenje radova rekonstrukcije društvenog doma | Izvođenje radova rekonstrukcije društvenog doma i opremanje | Stavljanje projekta u uporabu, zapošljavanje i podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu |  |
| **EPFRR predujam** | 2.587.904,28 kn |  |  |  |  |
| **Vlastita sredstva/kredit** |  | 1.379.313,14kn | 1.379.313,14 kn |  |  |
| **Konačan zahtjev za isplatu** | |  | | **2.587.904,28 kn** |  |

**7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

*(**navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

Općina Cestica ima značajno iskustvo u pripremi i provedbi različitih infrastrukturnih projekata, a u protekle tri godine proveden je veći broj infrastrukturnih i soft projekata financiranih i sufinanciranih iz europskih i/ili nacionalnih fondova.

Neki od referentnih projekata financiranih iz različitih izvora navedeni su u nastavku:

* Uređenje stepenica za Crkvu Sv. Lovre (ukupna vrijednost projekt iznosi 100.000,00 kuna, sufinanciranje 100 % Ministarstvo Kulture);
* IPARD MJERA 301 Sustav pročišćavanja i sustav kanalizacije u GZ Otok Virje vrijednosti (ukupna vrijednost projekta iznosi 1.513.408,29 kuna, sufinanciranje 100 % iz EPFRR);
* Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica – 6 dionica (IPARD 301) – ukupna vrijednost projekta iznosi 1.734.000,00, sufinanciranje 100 % iz EPFRR);
* Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica – 2 dionice (IPARD 301) – ukupna vrijednost projekta iznosi 600.000,00, sufinanciranje 100 % iz EPFRR);
* Dogradnja dječjeg vrtića u Cestici (ukupna vrijednost projekta iznosi 1,3 milijuna kuna, sufinanciranje: 69 % MRRFEU, 15 % MGIPU), 2018. godine;
* Sanacija odlagališta u Gornjem Vratnu vrijednosti (ukupna vrijednost projekta iznosi 3.462.870,02 kuna, sufinanciranje 80 % FZOEU);
* Rekonstrukcija dionice Falinić breg - Prekorje (ukupna vrijednost projekta iznosi 885.520,83 kuna, sufinanciranje 100 % EPFRR), 2018. godine;
* Odvodnja oborinskih voda i nogostup u ulici S. Radića u Križovljanu Radovečkom (ukupna vrijednost projekta iznosi 840.000,00 kuna, sufinanciranje 60 % MGIPU);
* Projekt Energetska obnova sportskog objekta NK Dinamo, Babinec (ukupna vrijednost projekta iznosi 835.797,96 kn, iznos EU sufinanciranja 358.347,36 kn), 2020. godina;
* Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica (ukupna vrijednost projekta iznosi 825.021,51 kuna, sufinanciranje 60 % MGIPU). 2020. godina;
* „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena (ukupna vrijednost projekta 1.465.597,88 kuna, sufinanciranje 100 % ESF).

Stručni ljudski kapaciteti ispred korisnika koji će osigurati uspješnu provedbu projekta uključuju sljedeće službenike:

Gabriela Kos, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica

Po struci magistra ekonomije sa 15 godina radnog iskustva u struci te na postojećim poslovima: planira, upravlja i koordinira rad Odjela, određuje prioritete i raspored izvršavanja poslova iz njegovo djelokruga, neposredno izvršava naloge načelnika iz djelokruga Odjela i Općine, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima, koordinira izradu općih  i pojedinačnih akata iz područja komunalnog gospodarstva, rješava u postupcima civilne zaštite, organizira izradu prijedloga programa strateških ciljeva u razvoju komunalnog i vodnog gospodarstva, prometa i infrastrukture, te sudjeluje u  izradi potrebne dokumentacije za njezin razvoj, sudjeluje u izradi izvješća o realizaciji projekata na području infrastrukture, provođenju javne rasprave, pripremi odluka o njihovom usvajanju, te potpisuje izvode iz prostorno planske dokumentacije. Navedena službenica aktivno je sudjelovala u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova: IPARD 301.1, IPARD 301.2, i programa prekogranične suradnje, većem broju projekata financiranih iz fondova ministarstava RH te kao voditelj projekta DE – PARK (IPA SI-HR 2007. – 2013.) te programa Ruralnog razvoja (Operacije 7.2.1., 8.5.2.)

* Ksenija Borić, referent za financije i računovodstvo

Po struci ekonomistica (SSS) sa 20 godina radnog iskustva te na postojećim poslovima: organizira i obavlja sve poslove  proračunskog računovodstva i to; prima dnevne izvode za knjiženje, kontira i knjiži  knjigovodstvene promjene svih ulazno – izlaznih dokumenata, vodi poslovne i pomoćne knjige proračuna te odgovara za njihovu ažurnost i cjelovitost iskaza, brine za ažurnost  i usklađenost poslovnih knjiga te čuvanje i arhiviranje računovodstvenih podataka, organizira i sudjeluje u izradi svih financijskih izvještaja sukladno propisima o proračunskom računovodstvu, priprema izlazne račune i uplatnice, obavlja poslove blagajne, priprema, obrađuje i obračunava plaću i ostala primanja službenika,  namještenika i dužnosnika s osnova nesamostalnog rada i vodi zakonom propisane evidencije s osnova obračuna dohotka od nesamostalnog rada, obračunava naknade vijećnicima Općinskog vijeća i drugim osobama koje imaju pravo na naknadu, likvidira naloge za službena putovanja, te  obavlja obračun naknada za prijevoz i druge potrebe, vodi porezne kartice, popunjava godišnji izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći za svaku godinu, priprema i izrađuje planove proračuna i izmjena i dopuna proračuna Općine, izrađuje mjesečne, tromjesečne te polugodišnje i godišnje izvještaja o izvršenju proračuna Općine, izrađuje financijske izvještaje, te godišnji i polugodišnji obračuna proračuna Općine, vodi evidencije iz područja računovodstva i financija, vodi komunalnu naknadu i grobnu naknadu, vodi blagajničke izvještaje, izrađuje prijedloge akata iz područja računovodstva i financija, izrađuje i dostavlja sve zakonom određene dokumente Poreznoj upravi, Državnom uredu za reviziju, Ministarstvu financija. Navedena službenica u navedenom djelokrugu poslova aktivno je sudjelovala u pripremi i provedbi svih navedenih referentnih projekata financiranih iz fondova EU i ministarstava RH.

* Vesna Kokot, viši stručni suradnik za upravu i društvene djelatnosti

Po struci diplomirana ekonomistica s 8 godina radnog iskustva te na postojećim poslovima: sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih općih akata iz djelokruga Upravnog odjela kao i općih akata potrebnih za rad Općine, sudjeluje u organizaciji manifestacija na području Općine, obavlja poslove kojima se potiče razvoj kulturnog stvaralaštva, izrađuje i predlaže programe i popratne dokumente koji poboljšavaju rad i razvoj civilnog društva, živote djece i mladih na području Općine, radi na stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i unapređenja položaja mladih, koordinira rad udruga civilnog društva, uređuje Internet stanice Općine, proučava i prati zakonske propise kao i podzakonske akte koji se odnose na društvene i upravne djelatnosti.

Po provedbi projekta upravljanje rekonstruiranim i opremljenim društvenim domom ostati će pod nadležnošću korisnika – Općine Cestica. Za upravljanje ukupnom infrastrukturom izravno je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica a sukladno djelokrugu rada JUO i proračunom Općine Cestica.

Predmet projekta rekonstruirani i opremljeni društveni dom ostati će u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Cestica a same prostorije ustupit će se na korištenje udrugama s područja Općine Cestica bez naknade.

U skladu s planom korištenja infrastrukture po provedbi projekta zaposliti će se administratorica/administrator na poslovima upravljanja sadržajem i korisnicima društvenog doma te čistačica/čistač na poslovima čišćenja i tekućeg održavanja objekta.

**8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

U operativne prihode se ubrajaju svi prihodi koje projekt ostvaruje, a koji idu direktno nositelju projekta, dok su rashodi troškovi nastali tokom implementacije projekta te troškovi koji će se javljati kroz vrijeme promatranja projekta, odnosno tokom korištenja predmetnog objekta. Novoizgrađeni Društveni dom Gornje Vratno biti će dostupan i dati na korištenje udrugama s područja Općine Cestica kao oblik nefinancijske potpore radu udruga i svim mještanima Općine Cestica stoga nije planirano ostvarenje prihoda po osnovi korištenja infrastrukture.

*Operativni rashodi projekta uključuju:*

* Troškove zaposlenih
  + za potrebe upravljanja i održavanja novoizgrađene infrastrukture planirano je zapošljavanje dvije osobe na puno radno vrijeme. Ukupni bruto 2 trošak novozaposlenih utvrđen je u iznosu od 228.000,00 kuna godišnje.
* Materijalne troškove
  + Materijalni troškovi sadrže sve troškove energenata (struja, voda, plin) te su proporcionalni obujmu korištenja društvenog doma. Prosječni godišnji trošak uz pretpostavku da je iskorištenost društvenog dom tijekom jedne kalendarske godine 80 % utvrđen je u iznosu od 42.050,00 kuna godišnje.
* Troškovi održavanja i sitni inventar
  + S obzirom na to da je predmet projekta potpuna rekonstrukcija i opremanje društvenog doma, financijskom analizom nisu predviđeni značajniji troškovi održavanja u prvih 10 godina korištenja. Prosječni godišnji trošak održavanja procijenjen je u iznosu od 5.000,00 kuna godišnje
* Ostali izdaci
  + U ostale izdatke ubrajaju se troškovi uredskog materijala, poštanskih usluga, sitnog inventara, usluge održavanja softvera itd. Planom nije predviđena promjena razine navedenih troškova s obzirom na to da će se novoizgrađenim društvenim domom upravljati u sklopu postojeće imovine Općine.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

Po provedbi projekta upravljanje rekonstruiranim i opremljenim društvenim domom ostati će pod nadležnošću korisnika – Općine Cestica. Za upravljanje ukupnom infrastrukturom izravno je nadležan Jedinstveni upravni odjel Općine Cestica a sukladno djelokrugu rada JUO i proračuna JLS.

U skladu s planom korištenja infrastrukture po provedbi projekta zaposliti će se administratorica/administrator na poslovima upravljanja sadržajem i korisnicima društvenog doma te čistačica/čistač na poslovima čišćenja i tekućeg održavanja objekta. Uz novozaposlene djelatnike, upravljanje objektom osigurati će se i uz angažman postojećih službenika JUO Općine Cestica a koji će sudjelovati i u samoj provedbi projekta.

U post provedbenom razdoblju nije planiran prijenos vlasništva te je za održavanje projektnih rezultata izravno odgovoran korisnik odnosno čelnik tijela.

**9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA**

*(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)*

*Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.*

*Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.*

*Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“.*

*Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:*

****

*Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ostvaruje li projekt neto prihod?** | **DA** | **NE** |

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

*NAPOMENE:*

*Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.*



**Tablica izračuna neto prihoda**

*(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izračun diskontiranog neto prihoda*** | | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA*** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Stavka** | | **Godina** | | | | | | | | | | |  |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| 1. Prihodi od naknada i članarina | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Prihodi od najamnina | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **A. Prihodi poslovanja** (1+2) | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 3. Trošak održavanja | |  | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |  |
| 4. Trošak energije | |  | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 | 32.050 |  |
| 5. Trošak vanjskih usluga | |  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| 6. Trošak plaća | |  | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 |  |
| 7. Trošak amortizacije | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Rashodi poslovanja** (3 +4 +5 +6 +7 +8) | | **0** | **275.050** | **275.050** | **275.050** | **275.050** | **275.050** | **275.050** | **275.050** | **275.050** | **275.050** | **275.050** |  |
| **C. Dobit/gubitak** [A-B] | | **0** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** | **-275.050** |  |
| **D. Ulaganje u materijalnu imovinu** | | 5.346.531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E. Ulaganje u obrtna sredstva** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. Ukupna kapitalna ulaganja** [D + E] | | **5.346.531** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK*** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Stavka** | | **Godina** | | | | | | | | | | |  |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| **I. Dobit/gubitak** | | 0 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 |  |
| **II. Trošak amortizacije** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **III. Ukupna kapitalna ulaganja** | | 5.346.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **IV. Novčani tok** [I + II - III] | | -5.346.531 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 | -275.050 |  |
| **V. Ostatak vrijednosti projekta** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **-407141,19** |  |
| **VI. Diskontni faktor** | | **1** | **0,9615** | **0,9246** | **0,8890** | **0,8548** | **0,8219** | **0,7903** | **0,7599** | **0,7307** | **0,7026** | **0,6756** |  |
| **VII. Diskontirani novčani tok** [(IV + V) x VI] | | -5346530,6 | -264471,2 | -254299,2 | -244518,4 | -235113,9 | -226071,1 | -217376,0 | -209015,4 | -200976,3 | -193246,5 | -460863,9 |  |
|  | |  | -264471,2 | -254299,2 | -244518,4 | -235113,9 | -226071,1 | -217376,0 | -209015,4 | -200976,3 | -193246,5 | -185813,9 |  |
| **VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)** [suma diskontiranog novčanog toka] | |  | | | | | | | | | | -7.852.482,44 |  |
| **IX. NSV u odnosu na ulaganje** (VIII / suma III) | |  | | | | | | | | | | **-1,47** |  |
| **X. Ukupan iznos umanjenja potpore** | | | | | | | | | | | | **0,00** |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **diskontna stopa** | **4,00%** |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UPUTE:*** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| \* zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela polja | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*\* unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarivim godišnjim kapacitetima | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\* nulta godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos planiranog ulaganja | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| \*\*\*\* nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavisno od planiranog ulaganja | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sukladno odredbama članka 61., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013., ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod kojeg projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A** **ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*;*.)*

Projekt je u skladu s Planom razvoja Općine Cestica za razdoblje od 2021. do 2027. :

**Poglavlje 5.1. Područja djelovanja i prioriteti intervencije (str. 49)** – Društvena infrastruktura – intervencije u ovom području povezane su s nastavkom izgradnje i uređenjem središta Općine u naselju Cestica u kojem bi se koncentrirala infrastruktura za pružanje kulturnih, socijalnih i drugih ruralnih usluga te obrazovna i sportska infrastruktura kao i ulaganjima u društvenu i odgojno obrazovnu infrastrukturu na području općine Cestica te povećanjem kvalitete života svih stanovnika općine.

**Poglavlje 5.1. Područja djelovanja i prioriteti intervencije (str. 50)**  - operativni cilj 8. Modernizacija i izgradnja javne i društvene infrastrukture

Plan razvoja Općine Cestica za razdoblje od 2021. do 2027. objavljen je i dostupan za preuzimanje na web stranici Općine Cestica: <https://www.cestica.hr/media/k2/attachments/Cestica_Strateski__plan_razvoja_opcine_2021_2027__Nacrt_5.0.pdf>

Plan razvoja Općine Cestica za razdoblje od 2021. do 2027. usvojen je Zaključkom o usvajanju Plana razvoja Općine Cestica za razdoblje 2021. – 2027. godine, KLASA : 302-02/21-01/1, URBROJ: 2186/03-02-21-17 od 03.09.2021. Zaključak je objavljen i dostupan za preuzimanje na web stranici Općine Cestica:

<https://www.cestica.hr/dokumenti/akti-vijeca/1190-akti-sa-3-sjednice-opcinskog-vijeca>

**11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishođena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

Prostorni plan uređenja Općine Cestica, Poglavlje 4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti (str. 65) – čl. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90;

Prostorni plan uređenja Općine Cestica – K.4.F. Građevinsko područje naselja Vratno, Otok i Gornje Vratno

Mapa I Arhitektonski projekt, projekt o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, obuhvat zahvata u prostoru, prikazu mjera zaštite od požara (str. 26) – Izjava projektanta o usklađenosti.

**12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

*- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1*

*- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.*

*- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.*

*- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.*

**IZJAVA**

Ovom izjavom korisnik/podnositelj zahtjeva Općina Cestica, Dravska 1a, 42208 Cestica, OIB: 92031563169 obvezuje se i izjavljuje da će planirano ulaganje - projekt „**REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE – DRUŠTVENI DOM**“ odnosno sam rezultat projekta, rekonstruiran i opremljen društveni dom biti namijenjen javnoj uporabi i na raspolaganju lokalnom stanovništvu te različitim interesnim skupinama. Ulaganje će služiti sljedećim ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima:

**Ciljna skupina:**

1. Udruge civilnog društva s područja Općine Cestica, konkretno članovi koji će se koristiti prostorijama novoizgrađenog Društvenog doma za potrebe redovitog djelovanja, organizacije manifestacija i društveno kulturnih događanja
2. Mještani Gornjeg Vratna i Općine Cestica kojima će biti omogućeno okupljanje i organiziranje različitih društvenih i zabavnih aktivnosti u prostorijama Društvenog doma
3. Upravitelj – Općina Cestica koja će realizacijom projekta dobiti višenamjenske prostorije za potrebe organizacije različitih edukativnih i društveno kulturnih događanja

**Krajnji korisnici:**

* + - 1. Svi posjetitelji, gostujući izvođači i udruge koje će boraviti u prostorijama novoizgrađenog Društvenog doma

Rezultat ulaganja – rekonstruiran i opremljen društveni dom biti će dostupan lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama bez obzira na spolno, rodno, rasno, etničko, nacionalno, vjersko i političko određenje ili uvjerenje ili na dobno, obrazovno, invalidsko, imovinsko, socijalno te drugu društvenu pripadnost, osobinu ili položaj, pri tome uvažavajući moralne osjećaje i svjetonazore svih korisnika.

Datum: Potpis i pečat:

Cestica, 28.09.2021. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mirko Korotaj, općinski načelnik