REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA CESTICA

KLASA: 400-08/19-01/41

URBROJ: 2186/03-02-19-2

Cestica, 04.09.2019.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 04. rujna 2019.godine donosi

# Polugodišnji izvještaj o provedbi Pana razvojnih programa - investicije

Općine Cestica do 30.06.2019. godina

Članak 1.

| RASHODI ZA INVESTICIJE |  |  | Planirano financiranje investicija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plan za 2019. godina | Izvršeno 30.06.2019. | Indeks % |
| Konto |  | Naziv računa računskog plana | 4 | 5 | 6 |
| 4227 |  | Uređenje parkova - oprema | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42124 |  | Kulturni Centar Cestica | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42273 |  | Oprema | 100.000,00 | 42.833,66 | 42,83% |
| 42636 |  | Znanstveni radovi i dokumentacija | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45111 |  | Dodatna ulaganja na općinskim objektima | 800.000,00 | 198.038,30 | 24,75% |
| 41112 |  | Građevinsko zemljište | 80.000,00 | 41.280,00 | 51,60% |
| 42149 |  | Sanacija klizišta | 300.000,00 | 286.690,75 | 95,56% |
| 421311 |  | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 2.300.000,00 | 245.544,43 | 10,68% |
| 38612 |  | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 500.000,00 | 89.447,89 | 17,89% |
| 45111 |  | Uređenje groblja | 350.000,00 | 60.980,00 | 17,42% |
| 32352 |  | Zakupnina i najamnina za građevinske objekte | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38612 |  | Kapitalne pomoći - izgradnja javne rasvjete | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42149 |  | POS – komunalno opremanje | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38612 |  | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120.000,00 | 70.256,25 | 58,55% |
| 42149 |  | Ostala asfaltiranja | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42149 |  | Zacjevljenje potoka | 950.000,00 | 827.983,31 | 87,16% |
| 42149 |  | Izgradnja ograde kod PŠ Lovrečan | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42131 |  | Gospodarska zona Cestica - ceste | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42149 |  | Gospodarska zona Cestica – ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 |  | Kapitalne donacije DVD-ima | 800.000,00 | 359.213,64 | 44,90% |
| 42234 |  | Oprema za civilnu zaštitu | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38214 |  | Kapitalne donacije udrugama | 375.000,00 | 201.906,97 | 53,84% |
| 38215 |  | Kapitalne donacije sportskim društvima | 200.000,00 | 102.462,50 | 51,23% |
| 42145 |  | Sportski i rekreacijski tereni | 800.000,00 | 586.192,27 | 73,27% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina – Kamp Cestica | 500.000,00 | 219.875,00 | 43,97% |
|  |  | Ukupno rashodi i izdaci | 13.575.000,00 | 3.332.704,97 | 24,55% |
| IZVORI FINANCIRANJA |  |  | Planirano financiranje investicija |  |  |
|  |  |  | Plan za 2019. godina | Izvršeno 30.06.2019. | Indeks % |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 |
| - Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada |  | 407.000,00 | 1.691.863,19 | 415,69% |
| Ukupno 1. |  |  | 407.000,00 | 1.691.863,19 | 415,69% |
| - Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| Ukupno 2. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 6421 | Naknade za koncesije |  | 5.000,00 | 1.975,02 | 39,50% |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane |  | 1.000.000,00 | 375.013,87 | 37,50% |
| 6514 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade |  | 250.000,00 | 15.608,97 | 6,24% |
| 6531 | Komunalni doprinos |  | 500.000,00 | 139.732,43 | 27,95% |
| Ukupno 3. |  |  | 1.755.000,00 | 532.330,29 | 30,33% |
| - Pomoći |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna |  | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći izvanproračunskih fondova |  | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoću iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 4.000.000,00 | 1.096.101,85 | 27,40% |
| Ukupno 4. |  |  | 6.500.000,00 | 1.096.101,85 | 16,83% |
| - Donacije |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| Ukupno 5. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |  |  |  |  |  |
|  | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 7111 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 800.000,00 | 5.609,64 | 0,70% |
| 7214 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata |  | 113.000,00 | 6.800,00 | 6,02% |
| Ukupno 6. |  |  | 913.000,00 | 12.409,64 | 1,36% |
| - Namjenski primici |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektora - dugoročno |  | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno 7. |  |  | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IZVORI SVEUKUPNO: |  |  | 13.575.000,00 | 3.332.704,97 | 24,55% |

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica do 30.06.2019. godine sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 30.06.2019. godine.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica do 30.06.2019. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag. pol.