REPUBLIKA HRVATSKA

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/24-01/10

URBROJ: 2186-3-01/1-24-1

Cestica, 19.02.2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21), načelnik Općine Cestica donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2023. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - rekonstrukcija NC: 1 NC Jarki – odvojak Vrabec+Premužić,, 2.NC Veliki Lovrečan – Br. Radića - Kuča, 3. NC Vratno Otok – Velečić Feliks, 4. NC V. Lovrečan – Br. Raduća-Štih, 5. NC Radovec Polje – Otok Virje – Faza 1. | 250.000,00 | 172.437,30 | 68,97% |
|  | UKUPNO: | 250.000,00 | 172.437,30 | 68,97% |

III.  IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 3.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – - -izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica - obavljeno je interventno održavanje vodoopskrbnog cjevovoda : u Križanću odvojak Kutnjak; u Natkrižovljanu odvojak Benko; u Radovcu odvojak Majhen; u Radovcu odvojak Pavlović; u Radovcu odvojak do k.br.35A; U M. Gradišću odvojak Hutinski | 200.000,00 | 36.692,15 | 18,35% |
|  | UKUPNO: | 200.000,00 | 36.692,15 | 18,35% |

IV. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprema - Dječje igralište/Babinec | 11.000,00 | 10.459,31 | 95,08% |
|  | UKUPNO: | 11.000,00 | 10.459,31 | 95,08% |

V. JAVNA RASVJETA

Članak 5.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti | 54.000,00 | 50.201,15 | 92,97% |
| 2. | Javna rasvjeta na skretaču u Cestici | 65.000,00 | 64.492,24 | 99,22% |
|  | UKUPNO: | 119.000,00 | 114.693,39 | 96,38% |

VI. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 6.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektiranje sanacije klizišta na NC | 49.000,00 | 8.725,00 | 17,81% |
| 2. | Sanacija klizišta | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 149.000,00 | 8.725,00 | 5,86% |

VII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 7.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru -rekonstrukcija i odvodnja Gajeve ulice u Cestici | 53.000,00 | 12.010,46 | 22,66% |
| 2. | Ostali nespomenuti građevinski objekti- autobusne nadstrešnice | 67.000,00 | 21.178,58 | 31,61% |
| 3. | Ostala asfaltiranja | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Zacjevljenje potoka | 100.000,00 | 27.082,50 | 27,08% |
|  | UKUPNO: | 234.000,00 | 60.271,54 | 25,76% |

VIII. UREĐENJE GROBLJA

Članak 8.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023.godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje groblja-izrada betonskih okvira na groblju Cestica – 10 kom | 60.000,00 | 7.192,50 | 11,99% |
|  | UKUPNO: | 60.000,00 | 7.192,50 | 11,99% |

IX. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 9.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirana su iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. Godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprema - kosilica traktor, klupe s naslonom za groblje cestica – 4 kom | 10.000,00 | 6.188,95 | 61,89% |
| 2. | Znanstveni radovi i dokumentacija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -projekt energetske učinkovitosti D.D. Radovec Polje | 35.000,00 | 4.000,00 | 11,43% |
|  | UKUPNO: | 60.000,00 | 10.188,95 | 16,98% |

X. REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA CESTICA – DOGRADNJA I NADOGRADNJA

Članak 10.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija dječjeg vrtića Cestica-dogradnja i nadogradnja | 600.000,00 | 207.640,68 | 34,61% |
|  | UKUPNO: | 600.000,00 | 207.640,68 | 34,61% |

XI. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE-DRUŠTVENI DOM

Članak 11.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene-društveni dom Cestica-dogradnja i nadogradnja | 300.000,00 | 12.997,91 | 4,33% |
|  | UKUPNO: | 300.000,00 | 12.997,91 | 4,33% |

XII. OTKUP  NEKRETNINA

Članak 12.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupnja zemljišta – građevinsko zemljište/skretač u Cestici | 15.000,00 | 15.012,04 | 100,08% |
|  | UKUPNO: | 15.000,00 | 15.012,04 | 100,08% |

XIII. GOSPODARSKA ZONA CESTICA

Članak 13.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji objekata u Gospodarskoj zoni Cestica lokacija Otok Virje:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

XIV. KUPALIŠTE CESTICA

Članak 14.

U 2023. godini izvršene su slijedeće aktivnosti :

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2023. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupalište Cestica- projektna dokumentacija | 30.000,00 | 23.000,00 | 76,67% |
|  | UKUPNO: | 30.000,00 | 23.000,00 | 76,67% |

Članak 15.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/24-01/10

URBROJ: 2186-3-02-24-2

Cestica, 11.03. 2024. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 17. sjednici održanoj 11. ožujka 2024. godine donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata

i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, KLASA: 363-01/24-01/10, URBROJ:2186-3-01/1-24-1, od dana 19.02.2024. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.