REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA CESTICA

KLASA: 400-08/19-01/23

URBROJ: 2186/03-02-19-2

Cestica, 13.03.2019.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 12. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2019. godine donosi

# Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije

# Općine Cestica od 01.01. do 31.12.2018. godine

Članak 1.

| RASHODI ZA INVESTICIJE |  | Financiranje investicija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan za 2018. godinu | Izvršeno 31.12.2018. |  | Indeks % |
| Konto | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 4227 | Uređenje parkova - oprema | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42123 | Dogradnja dječjeg vrtića | 1.200.000,00 | 1.170.911,10 |  | 97,58% |
| 42273 | Oprema | 192.400,00 | 165.490,63 |  | 86,01% |
| 42636 | Znanstveni radovi i dokumentacija | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 45111 | Dodatna ulaganja na općinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 41112 | Građevinsko zemljište | 40.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42149 | Sanacija klizišta | 200.000,00 | 144.994,75 |  | 72,50% |
| 421311 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 2.300.000,00 | 2.259.252,80 |  | 98,23% |
| 38612 | Kapitalne pomoći trg. društvima u jav. sektoru | 300.000,00 | 200.204,48 |  | 66,73% |
| 45111 | Uređenje groblja | 150.000,00 | 133.850,00 |  | 75,90% |
| 38612 | Kapitalne pomoći - izgradnja javne rasvjete | 40.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42149 | Sanacija odlagališta | 800.000,00 | 778.331,48 |  | 97,29% |
| 42149 | POS – komunalno opremanje | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 38612 | Kapitalne pomoći trg. društvima u jav. sektoru | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42149 | Ostala asfaltiranja | 100.000,00 | 40.084,75 |  | 40,08% |
| 42149 | Zacjevljenje potoka | 500.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42149 | Izgradnja ograde kod PŠ Lovrečan | 80.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42131 | Gospodarska zona Cestica - ceste | 200.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42149 | Gospodarska zona Cestica – ostali građ. objekti | 200.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3822 | Kapitalne donacije DVD-ima | 700.000,00 | 692.256,49 |  | 98,89% |
| 42234 | Oprema za civilnu zaštitu | 40.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 38214 | Kapitalne donacije udrugama | 430.000,00 | 357.268,12 |  | 83,09% |
| 38215 | Kapitalne donacije sportskim društvima | 150.000,00 | 124.110,16 |  | 82,74% |
| 42145 | Sportski i rekreacijski tereni | 400.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4264 | Ostala nem. proiz. imovina – Kamp Cestica | 500.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
|  | Ukupno rashodi i izdaci | 8.902.400,00 | 6.066.754,76 |  | 68,15% |
| IZVORI FINANCIRANJA |  | Planirano financiranje investicija |  |  |  |
|  |  | Plan za 2018. godinu |  | Izvršeno 31.12.2018. | Indeks % |
| - Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 984.400,00 |  | 2.356.772,59 | 239,41% |
| Ukupno 1. |  | 984.400,00 |  | 2.356.772,59 | 239,41% |
| - Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| Ukupno 2. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| - Prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 5.000,00 |  | 3.950,04 | 79,00% |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane | 1.000.000,00 |  | 996.448,79 | 99,64% |
| 6514 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade | 150.000,00 |  | 50.612,24 | 33,74% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 400.000,00 |  | 264.740,76 | 66,19% |
| Ukupno 3. |  | 1.555.000,00 |  | 1.315.751,83 | 84,61% |
| - Pomoći |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.850.000,00 |  | 1.577.134,00 | 85,25% |
| 6342 | Kapitalne pomoći izvanproračunskih fondova | 1.000.000,00 |  | 327.692,16 | 32,77% |
| 6382 | Kapitalne pomoću iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.600.000,00 |  | 393.416,41 | 15,13% |
| Ukupno 4. |  | 5.450.000,00 |  | 2.298.242,57 | 42,17% |
| - Donacije |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| Ukupno 5. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |  |  |  |  |  |
|  | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 7111 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 800.000,00 |  | 7.117,77 | 0,89% |
| 72114 | Prihodi od prodaje građ. objekata | 113.000,00 |  | 88.870,00 | 78,65% |
| Ukupno 6. |  | 913.000,00 |  | 95.987,77 | 10,51% |
| - Namjenski primici |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektora - dugoročno | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| Ukupno 7. |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |
| IZVORI SVEUKUPNO: |  | 8.902.400,00 |  | 6.066.754,76 | 68,15% |

Članak 2.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 31.12.2018. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag. pol.