REPUBLIKA HRVATSKA

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/18-01/11

URBROJ: 2186/03-01/1-18-1

Cestica, 31.01. 2018.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i  članka 45. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 8/13), načelnik Općine Cestica donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2017. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2016. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2017. godinu | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 1.700.000,00 | 1.740.257,66 | 102,37% |
|  | UKUPNO: | 1.700.000,00 | 1.740.257,66 | 102,37% |

III. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatvaranje odlagališta otpada | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

IV.  IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 4.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

V. JAVNE POVRŠINE

Članak 5.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje parkova i nabava opreme | 50.000,00 | 46.750,00 | 93,50% |
|  | UKUPNO: | 50.000,00 | 46.750,00 | 93,50% |

VI. JAVNA RASVJETA

Članak 6.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija NN mreže | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Postavljanje lampi na području Općine Cestica | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 150.000,00 | 0,00 | 0,0% |

VII. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 7.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija klizišta | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

VIII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 8.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći – ŽUC VŽ | 200.000,00 | 154.166,37 | 77,08% |
| 2. | Ostala asfaltiranja | 100.000,00 | 66.865,00 | 33,43% |
| 3. | Zacjevljenje potoka | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 400.000,00 | 221.031,37 | 55,26% |

IX. UREĐENJE GROBLJA

Članak 9.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje groblja – izrada grobnica na groblju Cestica | 150.000,00 | 50.000,00 | 33,33% |
|  | UKUPNO: | 150.000,00 | 50.000,00 | 33,33% |

X. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 10.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirana su iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna donacija – Ljekarne VŽ | 20.000,00 | 19.182,51 | 95,91% |
| 2. | Znanstveni radovi i dokumentacija – glavni projekt općinske zgrade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Dodatna ulaganja na građ. objektima: uređenje sanitarija i oprema u zgradi Mihalić, legalizacija grobne kućice Natkrižovljan, dogradnja prostorija iznad garaže DVD-a Cestica | 300.000,00 | 268.048,75 | 89,35% |
|  | UKUPNO: | 420.000,00 | 287.231,26 | 68.39% |

XI. OTKUP  NEKRETNINA

Članak 11.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupnja zemljišta – građevinsko zemljište | 94.000,00 | 83.508,01 | 88,84% |
| 2. | Kupnja – stambeni objekti | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
|  | UKUPNO: | 40.000,00 | 15.117,84 | 37,79% |

XII. GOSPODARSKA ZONA CESTICA

Članak 12.

U 2017. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji objekata u Gospodarskoj zoni Cestica lokacija Otok Virje:

| Red. Br. | Opis poslova | Procjena troškova u kunama | Izvršenje | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste | 700.000,00 | 467.307,71 | 66,76% |
|  | UKUPNO: | 700.000,00 | 467.307,71 | 66,76% |

Članak 13.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj