REPUBLIKA HRVATSKA

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/19-01/12

URBROJ: 2186/03-01/1-19-1

Cestica, 26.02.2019.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18 ) i  članka 46. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18), načelnik Općine Cestica donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2018. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta: NC Falinić Breg – odvojak Dobrotić, NC Lovrečan Breg – odvojak Županić, NC Falinić Breg – Prekorje, odvojak Žućo, odvojak Salaj, odvojak Pavlović | 2.300.000,00 | 2.259.252,80 | 98,23% |
|  | UKUPNO: | 2.300.000,00 | 2.259.252,80 | 98,23% |

III. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija odlagališta otpada | 800.000,00 | 778.331,48 | 97,29% |
|  | UKUPNO: | 800.000,00 | 778.331,48 | 97,29% |

IV.  IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 4.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica | 300.000,00 | 200.204,48 | 66,73% |
|  | UKUPNO: | 300.000,00 | 200.204,48 | 66,73% |

V. JAVNE POVRŠINE

Članak 5.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje parkova i nabava opreme | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |

VI. JAVNA RASVJETA

Članak 6.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Postavljanje stupova na području Općine Cestica | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |

VII. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 7.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija klizišta - klizište Falinić Breg – odvojak Dobrotić | 200.000,00 | 144.994,75 | 72,50% |
|  | UKUPNO: | 200.000,00 | 144.994,75 | 72,50% |

VIII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 8.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Ostala asfaltiranja | 100.000,00 | 40.084,75 | 40,08% |
| 3. | Zacjevljenje potoka | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Izgradnja ograde kod PŠ Lovrečan | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 700.000,00 | 40.084,75 | 5,89% |

IX. UREĐENJE GROBLJA

Članak 9.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje groblja – izrada grobnica i okvira na groblju Cestica | 150.000,00 | 113.850,00 | 75,90% |
|  | UKUPNO: | 150.000,00 | 113.850,00 | 75,90% |

X. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 10.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirana su iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dogradnja dječjeg vrtića Cestica | 1.200.000,00 | 1.170.911,10 | 97,58% |
| 2. | Kulturni centar Cestica | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Oprema (oprema za dječji vrtić, klime, stolice za društveni dom Radovec Polje) | 192.400,00 | 165.490,63 | 86,01% |
| 4. | Znanstveni radovi i dokumentacija | 10.0000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 1.602.400,00 | 1.336.401,73 | 95,29% |

XI. OTKUP  NEKRETNINA

Članak 11.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupnja zemljišta – građevinsko zemljište | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

XII. DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA

Članak 12.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POS – komunalno opremanje | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

XIII. GOSPODARSKA ZONA CESTICA

Članak 13.

U 2018. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji objekata u Gospodarskoj zoni Cestica lokacija Otok Virje:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2018. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 400.0000,00 | 0,00 | 0,00% |

Članak 14.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj