REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/19-01/11

# URBROJ: 2186/03-01/1-19-1

Cestica, 26.02.2019.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18),  načelnik Općine Cestica donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2018. godini,  iskazan je način rasporeda sredstava za tekuće održavanje – komunalne djelatnosti na području Općine Cestica.

Članak 2.

|  | Planirano u 2018. godini | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.300.000,00 | 982.235,57 | 75,56% |
| - Zimsko održavanje | 225.000,00 | 394.481,18 | 175,32% |
| - Navoz šljunka i tučenca | 400.000,00 | 187.581,14 | 46,90% |
| - Grediranje, rad rovokopača, ICB-a | 100.000,00 | 85.181,25 | 85,18% |
| - Sječa granja | 75.000,00 | 84.437,50 | 112,58% |
| - Košnja trave | 75.000,00 | 82.575,00 | 110,10% |
| - Sanacija, uređenje, proširenje ceste | 415.000,00 | 139.715,00 | 33,67% |
| - Izvršenje drugih potrebnih radova | 10.000,00 | 8.264,50 | 82,65% |
| - Tekuće održavanje – asfalterski i betonski radovi - uređenje NC Jarki – odvojak prema Banfiću | 30.000,00 | 29.981,25 | 99,94% |
| - Deratizacija i dezinsekcija - tretiranje komaraca, deratizacija na području općine Cestica | 80.000,00 | 75.925,00 | 94,91% |
| - Ostale komunalne usluge - naknada za odstrel predatora, čišćenje i odvoz kom. otpada | 40.000,00 | 4.335,88 | 10,84% |
| - Zacjevljenje potoka – iskop jaraka - čišćenje odvodnog jarka na području Općine, izrada propusta Križanće, zacjveljenje potpoka Radovec-Pungračić, zacjevljenje Križanće-Ljubić | 450.000,00 | 445.452,51 | 98,99% |
| - Ostalo tekuće održavanje - uređenje parkirališta kos škole, košnja trave oko Miklove kapele, odvoz kom. otpada sa javnih površina..) | 100.000,00 | 32.147,50 | 32,15% |
| - Tekuće održavanje – zemljani radovi - zemljani radovi – dionica Županić, V. Lovrečan | 85.000,00 | 84.901,25 | 99,88% |
| - Uređenje naselja - izrada natpisnih tabli, postavljanje putokaza, uređenje parkova, sadnja cvijeća | 80.000,00 | 39.223,00 | 49,03% |
| - Održavanje zelenih površina - košnja trave na javnim površinama | 40.000,00 | 44.137,50 | 110,34% |
| - Ostale nespomenute usluge - postavljanje božićnih ukrasa, priključak na el. mrežu | 30.000,00 | 19.508,60 | 65,03% |
| - Tekuće održavanje groblja - Groblje Cestica - Groblje Lovrečan - Groblje Natkrižovljan - uređenje staza na groblju, popravci | 390.000,00 | 384.701,77 | 98,64% |
| - Energija i motorni benzin | 385.000,00 | 381.033,96 | 98,97% |
| - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - popravak javne rasvjete, servis trimera | 45.000,00 | 44.396,46 | 98,66% |
| - Tekuće održavanje smetišta | 200.000,00 | 107.184,64 | 53,59% |
| - Zbrinjavanje građevinskog otpada | 10.000,00 | 4.239,27 | 42,39% |
| SVEUKUPNO: | 3.265.000,00 | 2.679.404,16 | 82,06% |

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2018. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj