REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

Općinsko vijeće

KLASA : 363-01/18-01/36

URBROJ:  2186/03-01/1-19-13

Cestica, 13.03.2019.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆINE CESTICA ZA 2018. GODINU

- Uvod

Općinsko vijeće Općine Cestica je Odlukom (KLASA: 021-05/18-01/24 URBROJ: 2186/03-02-18-1 od 9. svibnja 2018.) donijelo Plan gospodarenja otpadom Općine Cestica za razdoblje od 2018. – 2023. godine, te je isti objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije, broj 33/18.

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19), općinski načelnik Općine Cestica, Općinskom vijeću ponosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za prethodnu godinu, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

Sukladno članku 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave su u obvezi nadležnom Ministarstvu dostaviti godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinice područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objaviti ga u svom službenom glasilu. Izvješće treba objaviti i na mrežnim stranicama Općine Cestica do 31.05.2019.

- Osnovi podaci o Općini Cestica

Općina Cestica formirana je 1993. godine i u svom sastavu ima više naselja. Cestica je središte općine, a ostala naselja u sastavu općine su Gornje Vratno, Vratno Otok, Otok Virje, Virje Križovljansko, Radovec Polje, Radovec, Križovljan Radovečki, Babinec, Kolarovec, Brezje Dravsko, Veliki Lovrečan, Mali Lovrečan, Dubrava Križovljanska, Falinić Breg, Natkrižovljan, Malo Gradišće, Selci Križovljanski, Jarki i Križanče.

Navedena naselja su uglavnom manja naselja, ruralnog tipa.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, na području Općine Cestice je živjelo 5.678 stanovnika, dok je prema po popisu iz 2011. godine imala 5.806 stanovnika koji žive u 1603 domaćinstava što predstavlja 3,30% od ukupnog broja stanovnika Varaždinska županije.

Površina administrativnog područja Općine Cestica je 46 km2. Obzirom na broj stanovnika, gustoća naseljenosti iznosi 126 st/km2.

Općina Cestica graniči sa općinama Petrijanec, Vinica i Donja Voća, te svojim velikim dijelom sa Republikom Slovenijom.

- Pregled postojećeg stanja prikupljanja otpada

  - Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom definirana je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada kao usluga od općeg interesa.

Općinsko vijeće Općine Cestica je usvojilo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cestica (KLASA: 021-05/18-01/7 URBROJ: 2186/03-02-18-1 od 26. veljače 2018).

Shodno navedenoj Odluci, u tijeku je organizacija novog načina sakupljanja otpada prema kojoj se primjenjuje i novi model naplate usluge.

Tijekom 2018. godine, obuhvaćenost stanovništva prikupljanjem i organiziranim prijevozom i zbrinjavanjem komunalnog otpada u Općini Cestica je iznosila 82,22%.

  - Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave i u kojem drži većinski dio dionica, odnosno udjela.

Općinsko vijeće Općine Cestica je donijelo Odluku (KLASA: 021-05/18-01/6 URBROJ: 2186/03-02-18-1 od 26. veljače 2018. god.) o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada komunalnom poduzeću Čistoća d.o.o. iz Varaždina.

Davatelj javne usluge dužan je gospodariti otpadom u skladu odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, važećim podzakonskim propisima i Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cestica. Također, sukladnu navedenim zakonskim i podzakonskim aktima, Čistoća d.o.o. je definirala cjenik usluge koje je Općinsko vijeće svojom Odlukom prihvatilo (''Službeni vjesnik Varaždinske županije'' br. 33/18).

  - Način i učestalost prikupljanja

Na području Općine Cestica provodi se organizirano sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz domaćinstava, institucija (škole, općina) te uslužnih djelatnosti (trgovine, ugostiteljski objekti).

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada od 2018. godine obavlja se dva puta mjesečno specijaliziranim komunalnim vozilom, prema planu odvoza.

Miješani komunalni otpad iz kućanstava (individualno stanovanje) prikuplja se u spremnike od 120 litara kojih je ukupno 1.312  i spremnike od 240 litara kojih je 39 te 3 spremnika od 1100 litara koji se koriste u višestambenim objektima.

Općina Cestica osigurava jednom godišnje i odvoz glomaznog otpada za sve građane. Odvoz glomaznog otpada obavlja se i pozivom prema pružatelju usluge (Čistoća d.o.o. Varaždin) na broj koji je naveden na mrežnim stranicama pružatelja usluge.

Budući da papir, plastika, staklo i tkanine čine preko 50% miješanog komunalnog otpada, isti se prikupljaju u posudama/spremnicima odnosno vrećama po modelu „od vrata do vrata“.  Odvoz papira, plastike, stakla obavlja se jednom mjesečno, a tekstila dva puta godišnje.

  - Količine i vrste prikupljenog otpada

Tijekom 2018. godine, sa područja Općine Cestica prikupljen je i zbrinut od strane komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o., miješani komunalni otpad, kataloškog ključnog broja 20 03 01 u količini od 507,60 t.

Svaki korisnik je proizveo 385 kg/domaćinstvo/god. miješanog komunalnog otpada.

U odnosu na ukupni broj stanovnika, svaki stanovnik Općine Cestica je u 2018. godini proizveo 87 kg miješanog komunalnog otpada.

Osim miješanog komunalnog otpada, prikupljaju se i iskoristivi dijelovi komunalnog otpada, a količine tako odvojeno prikupljenog otpada na području Općine Cestica u 2018. godini su prikazane u donjoj tablici.

| Odvojeno skupljeni sastojci (tona) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papir, karton | Miješani ambalažni otpad | Plastika | Metal | Staklo | Tekstil, obuća | Glomazni otpad | Građevni otpad | Biorazgradivi otpad | Otpad koji nije biorazgradiv (lampaši) |
| 53,14 | 31,50 | 27,86 | 2,58 | 24,40 | 12,06 | 13,04 | 59,85 | 6,90 | 6,46 |

Uključujući miješani komunalni otpad i odvojeno prikupljeni  komunalni otpad, na području Općine Cestica ukupno je 2018.godine  prikupljeno 684,54 t različitih sastavnica komunalnog otpada. U odnosu na izdvojeno prikupljeni komunalni otpad, udio odvojenog prikupljanja iznosi oko 26%, što je na razini prosjeka Republike Hrvatske.

- Pregled postojećih i planiranih građevina i uređaja za gospodarenje otpadom te status sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

Općina Cestica je u donesenom zaključku Općinskog vijeća Klasa:021-05/13-01/88; Urbroj: 2186/03-02-13-1) od 03.10.2013 godine donijela odluku da se s danom 30. lipnja 2013. godine prestaje s odlaganjem otpada na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Gornje Vratno“, te da se do 30. rujna 2014. godine obave sve radnje za postupak zatvaranja odlagališta. Ovo odlagalište je tijekom 2018.godine u potpunosti sanirano i zatvoreno.

Prikupljeni miješani komunalni otpad se s područja Općine Cestica tijekom 2018. slao na  odlagalište otpada Jerovec odnosno predavao tvrtki Komunalac d.o.o. iz Davora.

Izdvojene, korisne sastavnice komunalnog otpada su se predavale različitim ovlaštenim uporabiteljima na uporabu.

Na području Općine Cestica ne postoje građevine u javnom vlasništvu ni uređaji za gospodarenje otpadom.

Sukladno zakonskim obvezama, na području Općine Cestica planira uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta kako bi se unaprijedilo gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Također, Općina Cestica planira da se korisnike iz ruralnih sredina  koji imaju okućnice  kroz edukaciju, a u budućnosti i cijenu usluge potiče da biorazgradivi  otpad odvojeno prikupljaju i kompostiraju u svojim vrtovima. U tom smislu provesti će se analiza i napraviti Elaborat kojim će se definirati broj takvih korisnika i potreba za kućnim komposterima.

- Pregled lokacija odbačenog otpada i njihovo uklanjanje

Na području Općine Cestica ne postoje neusklađena odlagališta otpada te nema tzv. „divljih odlagališta“, no ima nekoliko lokacija koje su onečišćene. Tijekom 2019. godine će biti realizirana sanacija onečišćenih dijelova Općine.

- Mjere potrebne za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada

U hijerarhiji primjene reda prvenstva mjera gospodarenje otpadom, sprječavanje nastanka otpada je na prvom mjestu.

Tijekom 2018. godine pokrenete su aktivnosti i izravno vezane za smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada. Radi se analiza mogućnosti primjene kućnih kompostera gdje bi se utvrdila potreba nabave istih po pojedinim domaćinstvima koja će iskazati interes za njihovu korištenje.

Na ovaj način bi se dodatno smanjila količina biootpada u miješanom komunalnom otpadu.

Općina Cestica je u 2018. godini zajedno sa susjednim općinama uspješno aplicirala  na  poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, odnosno kampanje kojima će građane educirati o odgovornom postupanju s otpadom, a čije aktivnosti će započeti 2019. godine.

Osim provedbe ovog programa, Općina Cestica razmatra i pokretanje vlastitih ciljanih edukativno-promidžbenih akcija te izradu brošura, letaka i plakata s ciljem edukacije, informiranja i podizanja svijesti stanovnika Općine o važnosti pravilnog postupanja s pojedinim kategorijama komunalnog otpada.

Akcije prikupljanja otpada nisu provođene tijekom 2018. godine.

- Opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada

U sklopu komunalnog otpada, nastaje i tzv. problematični otpad ambalaža od kemikalija, boja i lakova, ulja, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, lijekovi, baterije.

Ambalažu od opasnog otpada dužni su prikupljati distributeri kao i pojedine kategorije problematičnog otpada kao što su otpadni lijekovi.

Tijekom 2018. godine nisu evidentirane količine opasnog otpada, dok je za pretpostaviti kako je dio problematičnog otpada kao miješani komunalni otpad odložen na odlagalište.

Mjere koje su predviđene za gospodarenje opasnim otpadom i posebnim kategorijama vezane su uz izgradnju reciklažnog dvorišta gdje će se takve vrste otpada moći privremeno odložiti te predati ovlaštenim osobama za oporabu, reciklažu ili zbrinjavanje.

- Mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada, te mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike, stakla te krupnog glomaznog otpada

Miješani komunalni otpad prikuplja i zbrinjava komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. iz Varaždina, sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja  javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog  komunalnog otpada na području Općine Cestica.

Tijekom 2018. godine nije bilo odvojenog prikupljanja biootpada, a od biorazgradivog  otpada, prikuplja se papir i karton kojeg je bilo moguće odložiti u okviru sustava prikupljanja „od vrata do vrata“.

Također, u okviru navedenog sustava, prikupljaju se odvojeno i metalna ambalaža, staklo i plastika.

Važan segment sustava za odvojeno prikupljanje je izgradnja reciklažnog dvorišta koje se planira uspostaviti kao reciklažno dvorište mobilnog tipa.

Za krupni, glomazni otpad uspostavljena je mjera odvoza jednom godišnje ili na poziv, te istu nije potrebno nadograđivati.

- Popis projekata važnih za provedbu Plana gospodarenja otpadom

Tijekom 2018. godine je napravljena analiza postojećeg stanja, te su provedene sljedeće aktivnosti za izvršenju predviđenih mjera sadržanih u Planu gospodarenja otpadom.

- Prijava programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za područje Općine Cestica i susjednih općina za EU sufinanciranje.

- Uvođenje odvojenog sakupljanja otpada „od vrata do vrata“ uključujući i iskoristive komponente komunalnog otpada, sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cestica

- Potpuna sanacija i zatvaranje odlagališta „Gornje Vratno“ uključujući izradu i provedbu programa praćenja stanja okoliša zatvorenog i saniranog odlagališta.

- Zaključak

U tijeku je primjena mjera za smanjivanje nastanka otpada, provedbu informativnih, edukativnih i promidžbenih aktivnosti te dogradnju infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada u vidu izgradnje mobilnog reciklažnog dvorišta. Shodno svojim mogućnostima, Općina Cestica će poduzeti i druge aktivnosti predviđene Planom gospodarenja otpadom za razdoblje do 2023. godine kako bi se poboljšao sustav gospodarenja otpadom. U tom smislu vrlo je važan prelazak na novi sustav prikupljanja i obračuna usluge koji imaju za cilj smanjenje ukupne količine otpada te poboljšanje uvjeta gospodarenja otpadom na području Općine Cestica.

Načelnik Općine Cestica

Mirko Korotaj