REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/21-01/21

# URBROJ: 2186/03-01/1-21-1

Cestica, 15.02.2021.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 46. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18, 11/20),  načelnik Općine Cestica donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2020. godini,  iskazan je način rasporeda sredstava za tekuće održavanje – komunalne djelatnosti na području Općine Cestica.

Članak 2.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:

|  | Planirano u 2020. godini | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.200.000,00 | 1.051.023,38 | 87,59 |
| - Zimsko održavanje | 225.000,00 | 60.696,25 | 26,98 |
| - Navoz šljunka i tučenca | 400.000,00 | 224.152,63 | 56,04 |
| - Grediranje, rad rovokopača, ICB-a | 100.000,00 | 114.731,25 | 114,73 |
| - Sječa granja | 75.000,00 | 85.750,00 | 114,33 |
| - Košnja trave | 75.000,00 | 86.175,00 | 114,90 |
| - Sanacija, uređenje, proširenje ceste | 315.000,00 | 475.893,25 | 151,08 |
| - Izvršenje drugih potrebnih radova | 10.000,00 | 3.625,00 | 36,25 |
| - Tekuće održavanje – asfalterski i betonski radovi - uređenje ceste Boršanec, betoniranje propusta-Jarki | 30.000,00 | 47.750,00 | 159,17 |
| - Deratizacija i dezinsekcija - tretiranje komaraca, deratizacija na području općine Cestica | 80.000,00 | 69.579,80 | 86,97 |
| - Ostale komunalne usluge - zakup mobilnog reciklažnog dvorišta, odvoz otpada sa divljih odlagališta | 40.000,00 | 39.185,32 | 97,96 |
| - Zacjevljenje potoka – iskop jaraka - čišćenje odvodnog jarka na području Općine, izrada slivnika, zacjevljenje | 100.000,00 | 201.698,14 | 201,70 |
| - Ostalo tekuće održavanje - rušenje stabala, zaštitna ograda, potporni zid-PŠ Natkrižovljan | 100.000,00 | 97.587,50 | 97,59 |
| - Tekuće održavanje – zemljani radovi - zemljani radovi na uređenju bankina | 70.000,00 | 37.332,50 | 53,33 |
| - Uređenje naselja - izrada natpisnih tabli, uređenje parkova, sadnja cvijeća | 80.000,00 | 9.137,50 | 11,42 |
| - Održavanje zelenih površina - košnja trave na javnim površinama | 40.000,00 | 50.595,00 | 126,49 |
| - Ostale nespomenute usluge - sanacija dječjih igrališta, izrada natpisnih tabli(zabrana odlaganja otpada), trošak za zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest | 30.000,00 | 49.094,01 | 163,65 |
| - Tekuće održavanje groblja - Groblje Cestica - Groblje Lovrečan - Groblje Natkrižovljan - uređenje staza na groblju, odvoz otpada | 300.000,00 | 328.687,91 | 109,56 |
| - Energija i motorni benzin | 255.000,00 | 185.363,14 | 72,69 |
| - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - montaža i demontaža božićne rasvjete | 40.000,00 | 24.000,00 | 60,00 |
| - Tekuće održavanje smetišta | 100.000,00 | 11.906,25 | 11,91 |
| - Zbrinjavanje građevinskog otpada | 10.000,00 | 6.767,64 | 67,68 |
| - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru- reciklažno dvorište | 50.000,00 | 40.000,00 | 80,00 |
| SVEUKUPNO: | 2.525.000,00 | 2.249.708,09 | 89,10 |

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/21-01/21

URBROJ: 2186/03-02-21-2

Cestica, 18.06. 2021. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 2. sjednici održanoj 18. lipnja 2021. donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Cestica za 2020. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2020. godinu, KLASA: 363-01/21-01/21, URBROJ:2186/03-01/1-21-1, od dana 15.02.2021. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2020. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.