REPUBLIKA HRVATSKA

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/21-01/22

URBROJ: 2186/03-01/1-21-1

Cestica, 15.02.2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 46. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18, 11/20), načelnik Općine Cestica donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

za 2020. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2020. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - proširenje NC Kolarovec - rekonstrukcija NC Boršanec-Klapša | 1.000.000,00 | 816.109,36 | , 81,61% |
|  | UKUPNO: | 1.000.000,00 | 816.109,36 | 81,61% |

III.  IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 3.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica - postavljanje podzemnih hidranata | 1.000.000,00 | 941.453,86 | 94,15% |
|  | UKUPNO: | 1.000.000,00 | 941.453,86 | 94,15% |

IV. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje parkova i nabava opreme | 50.000,00 | 32.750,00 | 65,50% |
|  | UKUPNO: | 50.000,00 | 32.750,00 | 65,50% |

V. JAVNA RASVJETA

Članak 5.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti | 400.000,00 | 378.240,00 | 94,56% |
|  | UKUPNO: | 400.000,00 | 378.240,00 | 94,56% |

VI. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 6.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija klizišta: - Natkrižovljan – lokacija Lazar - Malo Gradišće - Magda | 450.000,00 | 356.472,61 | 79,22% |
|  | UKUPNO: | 450.000,00 | 356.472,61 | 79,22% |

VII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 7.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostala asfaltiranja | 600.000,00 | 486.881,72 | 81,15% |
| 2. | Zacjevljenje potoka | 750.000,00 | 881.246,25 | 117,50% |
|  | UKUPNO: | 1.350.000,00 | 1.368.127,97 | 101,34% |

VIII. UREĐENJE GROBLJA

Članak 8.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020.godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje djela ograde na groblju Lovrečan | 100.000,00 | 70.337,50 | 70,34% |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 70.337,50 | 70,34% |

IX. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 9.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirana su iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprema (kuhinja) | 50.000,00 | 10.969,00 | 21,94% |
| 2. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima: - rekonstrukcija društvenog doma Otok Virje, vrata na zgradi općine | 500.000,00 | 323.029,19 | 64,61% |
|  | UKUPNO: | 550.000,00 | 333.998,19 | 60,73% |

X. OTKUP  NEKRETNINA

Članak 10.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupnja zemljišta – građevinsko zemljište | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

XI. DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA

Članak 11.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | POS – komunalno opremanje | 100.000,00 | 74.131,88 | 74,13% |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 74.131,88 | 74,13% |

XII. IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA CESTICA

Članak 12.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na realizaciji kapitalne investicije Izgradnja kulturnog centra Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja Kulturnog centra Cestica | 4.320.000,00 | 4.319.557,50 | 99,99% |
| 2. | Oprema | 380.000,00 | 375.058,71 | 98,70% |
|  | UKUPNO: | 4.700.000,00 | 4.694.616,21 | 99,89% |

XIII. GOSPODARSKA ZONA CESTICA

Članak 13.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji objekata u Gospodarskoj zoni Cestica lokacija Otok Virje:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2020. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Članak 14.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/21-01/22

URBROJ: 2186/03-02-21-2

Cestica, 18.06. 2021. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 2. sjednici održanoj 18. lipnja 2021. donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata

i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, KLASA: 363-01/21-01/22, URBROJ:2186/03-01/1-21-1, od dana 15.02.2021. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.