REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA CESTICA

KLASA: 400-08/21-01/21

URBROJ: 2186/03-02-21-2

Cestica, 18.06.2021.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 28. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 2. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2021. godine donosi

# Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa - investicije

Općine Cestica do 31.12.2020. godine

Članak 1.

| RASHODI ZA INVESTICIJE |  | Planirano financiranje investicija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan za 2020. godina | Izvršeno 31.12.2020. |  |  | Indeks % |
| Konto | Naziv računa računskog plana | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 4227 | Uređenje parkova - oprema | 50.000,00 | 32.750,00 |  |  | 65,50% |
| 42124 | Kulturni Centar Cestica | 4.320.000,00 | 4.319.557,50 |  |  | 99,99% |
| 42273 | Oprema – Kulturni centar Cestica | 380.000,00 | 375.058,71 |  |  | 98,70% |
| 42273 | Oprema | 50.000,00 | 10.969,00 |  |  | 21,94% |
| 45111 | Dodatna ulaganja na općinskim objektima | 500.000,00 | 323.029,19 |  |  | 64,61% |
| 41112 | Građevinsko zemljište | 20.000,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
| 42149 | Sanacija klizišta | 450.000,00 | 356.472,61 |  |  | 79,22% |
| 421311 | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 1.000.000,00 | 816.109,36 |  |  | 81,61% |
| 38612 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.000.000,00 | 941.453,86 |  |  | 94,15% |
| 45111 | Uređenje groblja | 100.000,00 | 70.337,50 |  |  | 70,34% |
| 32352 | Zakupnina i najamnina za građevinske objekte | 400.000,00 | 378.240,00 |  |  | 94,56% |
| 42149 | POS – komunalno opremanje | 100.000,00 | 74.131,88 |  |  | 74,13% |
| 42149 | Ostala asfaltiranja | 600.000,00 | 486.881,72 |  |  | 81,15% |
| 42149 | Zacjevljenje potoka | 750.000,00 | 881.246,25 |  |  | 117,50% |
| 3822 | Kapitalne donacije DVD-ima | 400.000,00 | 150.120,00 |  |  | 37,53% |
| 42234 | Oprema za civilnu zaštitu | 40.000,00 | 10.221,40 |  |  | 25,55% |
| 38214 | Kapitalne donacije udrugama | 550.000,00 | 549.903,63 |  |  | 99,98% |
| 38215 | Kapitalne donacije sportskim društvima | 385.000,00 | 310.103,75 |  |  | 80,55% |
|  | Ukupno rashodi i izdaci | 11.095.000,00 | 10.086.586,36 |  |  | 90,91% |
| IZVORI FINANCIRANJA |  | Planirano financiranje investicija |  |  |  |  |
|  |  | Plan za 2020. | Izvršeno 31.12.2020. | Indeks % |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. Opći prihodi i primici |  |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |  |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 676.000,00 | 1.337.524,51 | 197,86% |  |  |
| Ukupno 1. |  | 676.000,00 | 1.337.524,51 | 197,86% |  |  |
| 2. Vlastiti prihodi |  |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |  |
| Ukupno 2. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |  |
| 6421 | Naknade za koncesije | 4.000,00 | 3.960,18 |  | 99,00% |  |
| 6423 | Naknada za korištenje prostora elektrane | 1.000.000,00 | 1.043.113,88 |  | 104,31% |  |
| 6514 | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade | 100.000,00 | 17.540,30 |  | 17,54% |  |
| 6531 | Komunalni doprinos | 200.000,00 | 198.718,30 |  | 99,36% |  |
| Ukupno 3. |  | 1.304.000,00 | 1.263.332,66 |  | 96,88% |  |
| 4. Pomoći |  |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.000.000,00 | 554.666,83 |  | 55,47% |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći izvanproračunskih fondova | 700.000,00 | 249.530,83 |  | 35,65% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoću iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000,00 | 930.281,20 |  | 93,03% |  |
| Ukupno 4. |  | 2.700.000,00 | 1.734.478,86 |  | 64,24% |  |
| 5. Donacije |  |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |  |
| Ukupno 5. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |  |  |  |  |  |  |
|  | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |  |
| 7111 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 800.000,00 | 190.284,00 |  | 23,79% |  |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 115.000,00 | 61.094,19 |  | 53,13% |  |
| Ukupno 6. |  | 915.000,00 | 251.378,19 |  | 27,47% |  |
| 7. Namjenski primici |  |  |  |  |  |  |
| Račun | Naziv računa računskog plana |  |  |  |  |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektora - dugoročno | 5.500.000,00 | 5.499.872,14 |  | 100,00% |  |
| Ukupno 7. |  | 5.500.000,00 | 5.499.872,14 |  | 100,00% |  |
| IZVORI SVEUKUPNO: |  | 11.095.000,00 | 10.086.586,36 |  | 90,91% |  |

Članak 2.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica na dan 31.12.2020. godine sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 31.12.2020.godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica na dan 31.12.2020. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag. pol.