REPUBLIKA HRVATSKA

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/23-01/20

URBROJ: 2186-3-01/1-23-1

Cestica, 20.03. 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21), načelnik Općine Cestica donosi

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

# PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2022. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - rekonstrukcija NC Natkrižovljan-Težak Mirko; NC Selci-Valentić, NC Selci-Kojc: NC Vratno, Boršanec-Štehec; NC Selci-Pungračić-Križanće | 1.000.000,00 | 865.021,29 | 86,50% |
|  | UKUPNO: | 1.000.000,00 | 865.02129 | 86,50% |

III.  IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 3.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica - izgradnja vodovodne mreže | 500.000,00 | 408.410,06 | 81,68% |
|  | UKUPNO: | 500.000,00 | 408.410,06 | 81,68% |

IV. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprema - Dječje igralište/park Križovljangrad | 70.000,00 | 66.615,20 | 95,16% |
|  | UKUPNO: | 70.000,00 | 66.615,20 | 95,16% |

V. JAVNA RASVJETA

Članak 5.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti | 400.000,00 | 378.240,00 | 94,56% |
|  | UKUPNO: | 400.000,00 | 378.240,00 | 94,56% |

VI. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 6.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija klizišta: -sanacije klizišta kod groblja Natkrižovljan; sanacija klizišta Radovec-G.Vratno/Boršanec | 1.500.000,00 | 1.449.682,64 | 96,65% |
|  | UKUPNO: | 1.500.000,00 | 1.449.682,64 | 96,65% |

VII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 7.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru -rekonstrukcija i odvodnja Gajeve ulice u Cestici | 400.000,00 | 385.789,35 | 96,45% |
| 2. | Ostali nespomenuti građevinski objekti-prostorije javne namjene /MO Jarki | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. | Ostala asfaltiranja | 200.000,00 | 165.861,85 | 82,93% |
| 4. | Zacjevljenje potoka | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 1.000.000,00 | 551.651,20 | 55,17% |

VIII. UREĐENJE GROBLJA

Članak 8.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022.godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje groblja-izrada betonske ograde na groblju Cestica | 100.000,00 | 87.375,00 | 87,38% |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 87.375,00 | 87,38% |

IX. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 9.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirana su iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. Godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića -tehnička dok. glavnog projekta vrtića | 100.000,00 | 86.187,50 | 86,19% |
| 1. | Oprema - traktor Ursus, stolice za groblje Cestica, aparat za vlagu, dječje igralište | 200.000,00 | 172.745,71 | 86,37% |
| 2. | Znanstveni radovi i dokumentacija - izvedbeni projekt vrtića | 100.000,00 | 52.625,00 | 52,63% |
| 3. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - polaganje keramike u zgradi Općine | 100.000,00 | 74.013,93 | 74,01% |
|  | UKUPNO: | 500.000,00 | 385.572,14 | 77,11% |

X. OTKUP  NEKRETNINA

Članak 10.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupnja zemljišta – građevinsko zemljište | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

XI. PROSTORNO PLANIRANJE

Članak 11.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izmjene i dopune PPU | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
|  | UKUPNO: | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |

XII. GOSPODARSKA ZONA CESTICA

Članak 12.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji objekata u Gospodarskoj zoni Cestica lokacija Otok Virje:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

XIII. KAMP CESTICA

Članak 13.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti po programu KAMP Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamp Cestica- idejno rješenje i elaborat za kupalište; projektna dokumentacija za Kamp Cestica | 500.000,00 | 335.875,00 | 67,17% |
|  | UKUPNO: | 500.000,00 | 335.875,00 | 67,17% |

XIV. PARK KRIŽOVLJANGRAD

Članak 14.

U 2022. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

| Red. Br. | Opis poslova | Plan za 2022. godinu | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje parka Križovljangrad | 850.000,00 | 836.853,69 | 98,45% |
|  | UKUPNO: | 850.000,00 | 836.853,69 | 98,45% |

Članak 15.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/23-01/20

URBROJ: 2186-3-02-23-2

Cestica, 20.03. 2023. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 12. sjednici održanoj 20. ožujka 2023. donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata

i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, KLASA: 363-01/23-01/20, URBROJ:2186-3-01/1-23-1, od dana 20.03.2023. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.