REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/23-01/19

# URBROJ: 2186-3-01/1-23-1

Cestica, 20.03.2023.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21),  načelnik Općine Cestica donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2022. godini,  iskazan je način rasporeda sredstava za tekuće održavanje – komunalne djelatnosti na području Općine Cestica.

Članak 2.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:

|  | Planirano u 2022. godini | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| - Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.400.000,00 | 1.407.060,70 | 100,50% |
| - Zimsko održavanje | 200.000,00 | 155.071,25 | 77,54% |
| - Navoz šljunka i tučenca | 403.000,00 | 260.139,45 | 64,55% |
| - Grediranje, rad rovokopača, ICB-a | 100.000,00 | 146.875,00 | 145,88% |
| - Sječa granja | 86.000,00 | 85.750,00 | 99,71% |
| - Košnja trave | 86.000,00 | 85.937,50 | 99,93% |
| - Sanacija, uređenje, proširenje ceste | 515.000,00 | 663.287,50 | 128,79% |
| - Izvršenje drugih potrebnih radova | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| - Tekuće održavanje – asfalterski i betonski radovi | 30.000,00 | 36.526,70 | 121,76% |
| - Deratizacija i dezinsekcija - tretiranje komaraca, deratizacija romskog naselja, dezinsekcija stršljana | 95.000,00 | 90.929,10 | 95,71% |
| - Ostale komunalne usluge - odvoz otpada, poticajna naknada za smanjenje količine mješanog kom.otpada | 40.000,00 | 38.758,80 | 96,90% |
| - Zacjevljenje potoka – iskop jaraka -izrada upojnog bunara Cestica, Gajeva, uređenje odvodnje/parkiralište kod groblja Cestica, zona Babinec, čišćenje odvodnog kanala u Virju K. | 300.000,00 | 296.665,00 | 98,89% |
| - Ostalo tekuće održavanje - čišćenje betonskih cijevi/Jarki-Pušalitva, čišćenje upojnih bunara, proširenje parkirališta kod groblja Natkrižovljan, | 240.000,00 | 241.213,00 | 100,51% |
| - Tekuće održavanje – zemljani radovi - zemljani radovi na uređenju kanala | 140.000,00 | 112.250,00 | 80,18% |
| - Uređenje naselja - uređenje parkova, sadnja cvijeća, popravci dječjih igrališta, oglasnih ploča, | 90.000,00 | 31.932,62 | 35,48% |
| - Održavanje zelenih površina - košnja trave na javnim površinama | 150.000,00 | 127.877,00 | 85,25% |
| - Ostale nespomenute usluge - signalizacija za park Križovljangrad, uređenje parkirališta kod parka Križovljangrad, trošak gospodarenja otpada koji sadrži azbest, ugradnja oglasnih ploča | 150.000,00 | 188.316,41 | 125,54% |
| - Tekuće održavanje groblja - Groblje Cestica - Groblje Lovrečan - Groblje Natkrižovljan - odvoz otpada | 350.000,00 | 364.924,15 | 104,26% |
| - Energija i motorni benzin - utrošak električne energije | 375.000,00 | 362.451,59 | 96,65% |
| - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - montaža i demontaža božićne rasvjete promjena elektro-ormarića/MNK Radovec | 40.000,00 | 44.870,00 | 112,17% |
| - Tekuće održavanje smetišta - ispitivanje hidrantskih mreža, servisi vatrogasnih aparata | 50.000,00 | 625,00 | 1,25% |
| - Zbrinjavanje građevinskog otpada | 80.000,00 | 69.016,57 | 86,27% |
| SVEUKUPNO: | 3.530.000,00 | 3.413.416,64 | 96,70% |

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2022. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/23-01/19

URBROJ: 2186-3-02-23-2

Cestica, 20.03.2023. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 12. sjednici održanoj 20. ožujka 2023. donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Cestica za 2022. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2022. godinu, KLASA: 363-01/23-01/19, URBROJ:2186-3-01/1-23-1, od dana 20.03.2023. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2022. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.