| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 024-03/23-01/35

URBROJ: 2186-3-02-23-2

Cestica, 29.08.2023. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 14. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2023. donosi

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu načelnika Općine Cestica

za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o radu načelnika Općine Cestica, KLASA:024-03/23-01/35, URBROJ:2186-3-01/1-23-1, od dana 29.08.2023. godine.

Članak 2.

Izvješće o radu načelnika Općine Cestica iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

Općinski načelnik

KLASA: 024-03/23-01/35

URBROJ: 2186-3-01/1-23-1

Cestica, 29.08.2023.

# IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA

# OPĆINE CESTICA

za razdoblje od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine

Sadržaj:

1. Uvod………………………………………………………………………………………..  4

2. Komunalno gospodarstvo………………………………………………………………….  5

3. Gospodarstvo ……………………………………………………………………………...  5

4. Socijalna skrb…………………………………………………………………………..…..  5

5. Zaštita od požara i civilna zaštita………………………………………………………..…. 6

6. Kultura, informiranje i udruge građana…………………………………………………..… 6

7. Sport i rekreacija………………………………………………………………………….... 6

8. Odgojno obrazovni sustav……………………………………………………………..…… 6

9. Razvoj poljoprivrede…………………………………………………………………..…… 6

10. Programi i projekti………………………………………………………………….…….  7

11. Komunalni redar………………………………………………………………………….. 7

12. Odluke Općinskog vijeća…………………………………………………………………  8

13. Završni dio………………………………………………………………………...……...  9

UVOD

Ovo izvješće odnosi se na razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, određeno Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i Statutom Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 13/21) utvrđeno je da načelnik priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje njegovih općih akata Općinskog vijeća, utvrđuje prijedlog Proračuna Općine i izvršenje Proračuna, upravlja imovinom u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Cestica do pojedinačne vrijednosti 9.296,14 eura, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu, upravlja prihodima i rashodima Općine, upravlja raspoloživim sredstvima na računu Općine, donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cestica, imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela i unutarnjeg revizora, utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela općine, predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji, i ostale poslove koji su mu Zakonom i Statutom stavljeni u nadležnost.

Sukladno navedenim zakonskim ovlastima, Statutom je precizirana nadležnost općinskog vijeća i nadležnost načelnika, te je provedeno usklađivanje s ostalim  zakonima koji su do tada bili usklađeni sa zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Kroz nadležnosti načelnika u obavljanju poslova iz zakonom određenog samoupravnog djelokruga u nastavku ovog izvješća daje se pregled izvršenih poslova koji se odnose na: komunalnu problematiku, poljoprivredu, sport i kulturu, vatrogastvo, promet i prometno infrastrukturu, gospodarstvo, prostorno i urbanističko planiranje, obrazovanje, socijalnu problematiku, te ostala pitanja u čije rješavanje je bio uključen načelnik kao nositelj izvršne vlasti u Općini te Jedinstveni upravni odjel.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Realizirana je većina radova predviđena redovnim održavanjem, a što se konkretno odnosi na nerazvrstane ceste, tekuće održavanje, zimsko održavanje, uređenje sva tri groblja, mijenjanje rasvjetnih tijela na mreži javne rasvjete, prskanje korova i košnja trave.

Subvencionira se zbrinjavanje građevinskog otpada, reciklažno dvorište radi prema rasporedu, popravljani su oštećeni kolnici, uređeni putovi.

Izgrađen je produžetak vodovodne mreže u Natkrižovljanu – odvojak Benko, Radovec – M. Krleže odvojak Majhen, Radovec – M. Krleže odvojak Pavlović, Križanće – odvojak Kutnjak.

Izvršena su redovna ispitivanja na odlagalištu otpada Gornje Vratno, čišćenja odvodnih jaraka, te aktivnosti koje ulaze u održavanje kao što je sadnja cvijeća i sl. Izvršena je košnja trave uz nerazvrstane ceste i sjeća granja.

Općina Cestica iz vlastitih sredstava obnavlja parkove i igrališta za djecu na području Općine Cestica pa su tako izvršeni radovi na području MO Dubrava Križovljanska zatim popravci na dječjem igralištu u Velikom Lovrečanu, uređuje se park u ulici Ante Starčevića i Nove ulice u Cestici,

U Mjesnom odboru Jarki izgrađena je trafostanica i rekonstruirana je NN mreža. U suradnji sa ŽUC-om dogovorena je rekonstrukcija županijske ceste Natkrižovljan – Gradišće i dionica od Gradišća do Križanča. Hrvatske vode radile su početkom godine na regulaciji Pošalitve u Jarkima te tom regulacijom omogućile da ne dolazi do plavljenja poljoprivrednih nekretnina na području uz potok Pošalitva.

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije proveo je mjere adulticidne dezinsekcije komaraca i mjere larvicidne dezinsekcije komaraca na području Općine Cestica.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cestica u izvještajnom razdoblju naplaćeno je:

- 17.311,02 eura za komunalni doprinos,

- 690,01 eura naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade.

GOSPODARSTVO

Općina Cestica vodi računa o razvoju malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Cestica, pa se tako redovito plaćaju kamate za subvencionirane kredite i subvencionira se plaćanje komunalnog doprinosa obrtnicima.

U izvještajnom razdoblju subvencioniranje je iznosilo 1691,06 eura.

SOCIJALNA SKRB

U izvještajnom razdoblju nastavilo se s provedbom Programa socijalne skrbi.

Iz programa socijalne skrbi isplaćene su jednokratne pomoći osobama koje zadovoljavaju potrebne uvjete u iznosu od 19.966,52 eura te je pružena novčana pomoć za pokriće životnih troškova i za ogrjev potrebitima u iznosu od 7.223,24 eura. Isplaćene su jednokratne pomoći za novorođenu djecu u iznosu od 6.988,15 eura.

Umirovljenicima su isplaćene uskrsnice u iznosu od 5.640,00 eura, što je ukupno 282 korisnika.

ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Iz općinskog proračuna sve aktivnosti vatrogasne zajednice kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava odvijaju se po planu. Tekuće donacije za vatrogasnu zajednicu Općine Cestica iznosile su 32.049,93 eura.

KULTURA , INFORMIRANJE I UDRUGE GRAĐANA

Općina Cestica je redovito obavještavala javnost o svim važnim događanjima na službenim stranicama Općine Cestica, a putem medija (Varaždinska televizija, radio Megaton, radio Sjeverni FM, radio Sjeverozapad,Varaždinske vijesti, Regionalni tjednik i dr.) emitirane su sve vijesti, obavijesti i oglasi od značaja za Općinu.

Podržavaju se aktivnosti svih aktivnih udruga s našeg područja. Isplaćeni su kvartali i donacije udrugama s područja općine, isplaćena je donacija crkvi Uzvišenje Sv. Križa  Radovec.

SPORT I REKREACIJA

Općina je dobro surađivala sa svim sportskim udrugama s područja općine Cestica te

je redovito isplatila donacije i pomoći klubovima.

Sveukupno  su sportskim udrugama u ovom izvještajnom razdoblju isplaćeni kvartali  u iznosu od 12.126,46 eura, financiraju se treneri NC Cestica, nabavljen je kontejner za MNK Kolarovec, uređeno je pomoćno igralište NK Polet Cestica, kupljena je kosilica za NK Bratstvo.

ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV

U dječjem vrtiću ''Zeko'' u Cestici upisano je ukupno 170 djece čiji je boravak Općina Cestica sufinancirala u iznosu od 124.490,81 eura.

Općina Cestica obnovila je dječje igralište dječjeg vrtića te nabavila kombinirana dječja igrala, investicijom ukupne vrijednosti 17.606,05 eura kroz projekt „Ulaganja u nova igrala dječjeg vrtića u Cestici“ Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sufinanciranje Središnjeg državnog ureda iznosilo je 13.908,78 eura.

U izvještajnom razdoblju financirano je dvoje učitelja u produženom boravku, i romski pomagači, na što je utrošeno 17.191,90 eura. Financirani su troškovi natjecanja.

U izvještajnom razdoblju za dodjelu stipendija utrošeno je 19.800,00 eura, te uskrsnice studentima u iznosu od 1.269,00 eura.

RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Uređuju se poljski putovi kako bi se olakšao pristup poljoprivrednim zemljištima, te sanacija puteva nakon obilnih kiša.

Za veterinarske usluge - uklanjanje lešina životinja i smještaj pasa u sklonište utrošeno je 9.647,65 eura.

Sufinancirano je 90% komunalnog doprinosa za poljoprivredne građevine prilikom legalizacije, osiguranje usjeva, te subvencija za izobrazbu za pesticide.

PROGRAMI I PROJEKTI

U izvještajnom razdoblju su u tijeku ili završeni sljedeći projekti:

- Projekt ''Jer srce prepoznaje najbolje'' – završene su aktivnosti i događanja prema projektnom planu

- Kamp Cestica – izvršena je prijava na projekt Ministarstva turizma i sporta „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ (referentni broj: NPOO.C1.6.R1-I1.01) u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026

- Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – nabavljena ekološka čistilica, komunalni stroj za odvojeno prikupljanje otpada; u realizaciji investicije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s 80 %, a ukupni opravdani troškovi nabave iznose 32.166,00 eura

- Projekt “BEYOND – Rural Communities pushing BEYOND COVID-19” sufinancira Europska unija putem programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (tj. CERV program); kroz mjeru „Umrežavanje gradova“. Odobrena je potpora u iznosu od €148.015,00. Projekt je započeo 01.12.2022., a provodit će se do 30.11.2024. (trajanje: 24 mjeseca). 2.manifestacija projekta organizirana je tijekom tri dana (od srijede, 07.06.2023. – petka, 09.06.2023.) u Ajdovščini, Slovenija. Sve aktivnosti događaja održane su na licu mjesta (in-situ). Ukupno je bilo +80 sudionika na događaju iz 5 različitih zemalja EU (Hrvatska, Slovenija, Italija, Njemačka i Mađarska)

- Potpisan je ugovor za nadogradnju zgrade dječjeg vrtića u Cestici sa tvrtkom Core- upravljanje iz Varaždina i Oprema Pit d.o.o., radovi bi trebali početi krajem kolovoza, i trajati će godinu dana od dana uvođenja u posao

- Završavaju pripremne radnje i riješeni imovinsko-pravni odnosi  za izgradnju skretača u Cestici na državnoj cesti prema Sportskoj ulici

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - izvršena je prijava projekata energetske učinkovitosti zgrada javne namjene (zgrada DVD-a Lovrečan – Dubrava, zgrada DVD-a Babinec, zgrada društvenog doma Radovec Polje)

- 27.05.2023. godine u Kulturnom centru Cestica održana je Likovna kolonija 2023.

KOMUNALNI REDAR

U izvještajnom razdoblju odrađeno je slijedeće:

- slanje naloga o uređivanju zapuštenih poljoprivrednih parcela

- izvršeni su očevidi kuća za odmor radi utvrđivanja obveze plaćanja poreza

- svakodnevni nadzor javnih površina i nerazvrstanih cesta

- nadzor triju groblja prema potrebi

- nadzor nad korištenjem javnih površina

- postavljanje i rad sa Općinskim razglasom te nadzor i održavanje pripadajuće  opreme

- nadzor ispravnosti javne rasvjete

- tjedni nadzor odlagališta otpada Gornje Vratno radi održavanja hidrantske mreže

- nadzor nad javnim radovima te zadavanje radnih zadataka

- nadzor nad osobama poslanih na rad za opće dobro od Probacijskog ureda te Općinskog suda, kao i vođenje broja odrađenih sati

- nadzor i čišćenje autobusnih stanica

- kontinuirano sakupljanje i čišćenje manjih količina otpada sa javnih površina (cestovni pojas, parkovi i sl.)

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA

U izvještajnom razdoblju održane su ukupno 2 redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Cestica.

13. sjednica održana 20.03.2023. godine, na kojoj je usvojeno:

- I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Cestica za 2023. godinu

- I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

- Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica

- Prijedlog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Cestica

14. sjednica održana 20.06.2023. godine, na kojoj je usvojeno:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica za 2022. godinu

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Cestica za 2022. godinu

- Odluka o pokriću manjka prihoda i primitaka za 2022. godinu

- Odluka o zaduživanju – Rekonstrukcija dječjeg vrtića Cestica – dogradnja i nadogradnja

- Odluka o zaduživanju – Rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene – društveni dom

- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i kandidata s liste grupe birača koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine Cestica u 2023. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07. do 31.12.2022. godine

- Odluka o komunalnom doprinosu

- Odluka o upravljanju grobljima na području općine Cestica

- Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Cestica

- Odluka o imenovanju Povjerenstava za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Cestica

- Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Cestica za 2022. godinu

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Cestica u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

- Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Cestica za 2023. godinu.

SAŽETAK

Načelnik je donio niz akata, sukladno osiguranim sredstvima proračunu i politici izvršavanja proračuna, redovito surađuje s državnim tijelima i tijelima drugih jedinica lokalne samouprave i Varaždinskom županijom, a obuhvaća redovitu komunikaciju s tijelima državne vlasti u smislu slanja poziva, dopisa i zamolbi ili je predložena suradnja u realizaciji određenih projekata.

Također, prisustvovao je svim važnim kulturnim i sportskim manifestacijama održanim u Varaždinskoj županiji, susjednim općinama i Općini Cestica. Obveze protokolarne naravi obuhvaćalo je i prisustvovanje proslavama gradova i općina Varaždinske županije, te prijem predstavnika udruga i ostalih fizičkih i pravnih osoba.

Javnost rada organizirana je putem komunikacije s javnošću, putem medija slanjem priopćenja  te davanjem izjava i direktnim pružanjem informacija građanima.

Osim navedenih aktivnosti načelnik je tijekom izvještajnog razdoblja redovito primao stranke, te rješavao probleme vezanu uz Općinu, a ovim izvješćem obuhvaćeni su najvažniji poslovi koje je obavljao načelnik u izvještajnom razdoblju.

Načelnik:

Mirko Korotaj