REPUBLIKA HRVATSKA

## VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

## Općinsko vijeće

KLASA: 024-02/23-01/24

URBROJ: 2186-3-02-23-1

Cestica, 13.12.2023.

Na temelju članka 67. i 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 28. Statuta Općine Cestica («Službeni vjesnik Varaždinske županije» br. 13/21) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13.12.2023. godine, donosi

# II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2023. godini, prema predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabava opreme:

- nerazvrstane ceste,

- javne površine,

- groblja,

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja,

- odlaganje komunalnog otpada,

- javna rasvjeta – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti, izgradnja javne rasvjete

- ulaganje na građevinskim objektima,

- rekonstrukcija društvenog doma Gornje Vratno

- dogradnja i nadogradnja dječjeg vrtića

- otkup nekretnina,

- Kamp Cestica, uređenje parka Križovljangrad,

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta, a koje će se financirati iz pomoći iz državnog proračuna, komunalnog doprinosa i sredstava proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
|  | UKUPNO: | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

III.  IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 3.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na izgradnji kanalizacijskog i vodovodnog sustava,  financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru – izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica i vodovodne mreže | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|  | UKUPNO: | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

IV. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na javnim površinama, a financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje parkova i nabava opreme | 20.000,00 | -9.000,00 | 11.000,00 |
|  | UKUPNO: | 20.000,00 | -9.000,00 | 11.000,00 |

V. JAVNA RASVJETA

Članak 5.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na izgradnji javne rasvjete, a financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red.Br | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakupnine i najamnine - ušteda električne energije u javnoj rasvjeti | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 2. | Javna rasvjeta na skretaču u Cestici | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
|  | UKUPNO: | 54.000,00 | 65.000,00 | 119.000,00 |

VI. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 6.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na sanaciji klizišta, a financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materijalni rashodi-projektiranje sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 1. | Sanacija klizišta | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 |
|  | UKUPNO: | 99.000,00 | 50.000,00 | 149.000,00 |

VII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 7.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na izgradnji ostalih objekata, a financirati će se iz  naknada za nezakonito izgrađene građevine i sredstava Proračuna Općine Cestica:

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 2. | Ostali nespomenuti građevinski objekti – prostorije društvene namjene Jarki | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 3. | Ostala asfaltiranja | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4. | Zacjevljenje potoka na području Općine Cestica | 130.000,00 | -30.000,00 | 100.000,00 |
|  | UKUPNO: | 264.000,00 | -30.000,00 | 234.000,00 |

VIII. UREĐENJE GROBLJA

Članak 8.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na uređenju groblja Cestica, Lovrečan i Natkrižovljan, a financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uređenje groblja Cestica, Natkrižovljan i Lovrečan | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
|  | UKUPNO: | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |

IX. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 9.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirati će se iz EU sredstava, sredstava Ministarstava, te sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprema | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 |
| 2. | Znanstveni radovi i dokumentacija | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3. | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
|  | UKUPNO: | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 |

X. REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA CESTICA-DOGRADNJA I NADOGRANJA

Članak 10.

U 2023. godini planira se slijedeći kapitalni projekt, a financirati će se iz namjenskih prihoda od zaduživanja :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija dječjeg vrtića Cestica-dogradnja i nadogradnja | 1.174.200,00 | -574.200,00 | 600.000,00 |
|  | UKUPNO: | 1.174.200,00 | -574.200,00 | 600.000,00 |

XI. REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE-DRUŠTVENI DOM

Članak 11.

U 2023. godini planira se slijedeći kapitalni projekt, a financirati će se iz namjenskih prihoda od zaduživanja :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija postojeće građevine javne i društvene namjene-društveni dom | 769.600,00 | -469.600,00 | 300.000,00 |
|  | UKUPNO: | 769.600,00 | -469.600,00 | 300.000,00 |

XII. OTKUP  NEKRETNINA

Članak 12.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti otkupa nekretnine, a financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupnja zemljišta | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 |
|  | UKUPNO: | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 |

XIII. GOSPODARSKA ZONA CESTICA

Članak 13.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti u Gospodarskoj zoni Cestica, a financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste i ostalih građevinskih objekata | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |

XIV. KAMP CESTICA

Članak 14.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti za razvoj turizma, a financirati će se iz EU sredstava, sredstava Ministarstava, te sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamp Cestica- projektna dokumentacija građevinski objekti | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 |

XV. KUPALIŠTE CESTICA

Članak 15.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti za razvoj turizma, a financirati će se iz EU sredstava, sredstava Ministarstava, te sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupalište Cestica- projektna dokumentacija | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | UKUPNO: | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

XVI. PARK KRIŽOVLJANGRAD

Članak 16.

U 2023. godini planiraju se slijedeće aktivnosti za razvoj turizma, a financirati će se iz EU sredstava, sredstava Ministarstava, te sredstava Proračuna Općine Cestica :

| Red. Br. | Opis poslova | I. Izmjene i dopune | Povećanje/ smanjenje | II. Izmjene i dopune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja – uređenje parka Križovljangrad – II faza | 133.000,00 | -133.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 133.000,00 | -133.000,00 | 0,00 |

Članak 17.

II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.