,

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA CESTICA

KLASA: 363-01/22-01/32

# URBROJ: 2186-3-01/1-22-1

Cestica, 15.02.2022.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i članka 44. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21),  načelnik Općine Cestica donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2021. godini,  iskazan je način rasporeda sredstava za tekuće održavanje – komunalne djelatnosti na području Općine Cestica.

Članak 2.

U 2020. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:

|  | Planirano u 2021. godini | Izvršenje | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 800.000,00 | 509.194,18 | 63,65% |
| Zimsko održavanje | 100.000,00 | 108.875,00 | 108,87% |
| Navoz šljunka i tučenca | 215.000,00 | 85.860,17 | 39,93% |
| Grediranje, rad rovokopača, ICB-a | 100.000,00 | 47.850,00 | 47,85% |
| Sječa granja | 75.000,00 | 74.375,00 | 99,17% |
| Košnja trave | 75.000,00 | 74.925,00 | 99,90% |
| Sanacija, uređenje, proširenje ceste | 215.000,00 | 100.571,50 | 46,78% |
| Izvršenje drugih potrebnih radova | 20.000,00 | 16.737,50 | 83,69% |
| Tekuće održavanje – asfalterski i betonski radovi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deratizacija i dezinsekcija - tretiranje komaraca, deratizacija romskog naselja | 30.000,00 | 17.104,10 | 57,01 |
| Ostale komunalne usluge - odvoz otpada, poticajna naknada za smanjenje količine mješanog kom.otpada | 40.000,00 | 12.229,64 | 30,57 |
| Zacjevljenje potoka – iskop jaraka - sanacija odvodnih cijevi u Babincu, izrada upojnog bunara kod groblja, čišćenje odvodnog jarka u Radovcu, zacjevljenje kanala za odvodnju u Dubravi Križ., nabava cijevi-Jarki, odvojak Jarki, upojni bunar na groblju Cestica, izrada upojnog bunara u Babincu (Tomislav Premuž) | 130.000,00 | 139.303,13 | 107,16 |
| Ostalo tekuće održavanje - krčenje šikare, iskop panjeva, uređenje šumskog puta, košnja trave | 100.000,00 | 100.925,00 | 100,92 |
| Tekuće održavanje – zemljani radovi - zemljani radovi na uređenju bankina | 70.000,00 | 47.386,25 | 67,69 |
| Uređenje naselja - uređenje parkova, sadnja cvijeća, popravci dječjih igrališta, oglasnih ploča, | 110.000,00 | 92.754,50 | 84,32 |
| Održavanje zelenih površina - košnja trave na javnim površinama | 60.000,00 | 60.786,55 | 101,31 |
| Ostale nespomenute usluge razvrstavanje otpada, signalizacija za punionicu auta, rušenje objekta, trošak gospodarenja otpada koji sadrži azbest | 80.000,00 | 95.311,01 | 119,14 |
| Tekuće održavanje groblja - Groblje Cestica - Groblje Lovrečan - Groblje Natkrižovljan - odvoz otpada | 320.000,00 | 369.455,50 | 115,45 |
| Energija i motorni benzin - utrošak električne energije | 255.000,00 | 216.743,84 | 85,00 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - montaža i demontaža božićne rasvjete | 40.000,00 | 25.500,00 | 63,75 |
| Tekuće održavanje smetišta - ispitivanje hidrantskih mreža, servisi vatrogasnih aparata | 50.000,00 | 10.503,75 | 21,01 |
| Zbrinjavanje građevinskog otpada | 45.000,00 | 39.824,56 | 88,50 |
| SVEUKUPNO: | 2.160.000,00 | 1.737.022,01 | 80,42 |

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:

Mirko Korotaj

| REPUBLIKA HRVATSKA |  |
| --- | --- |
| VARAŽDINSKA ŽUPANIJA |  |
| OPĆINA CESTICA |  |
| Općinsko vijeće |  |

KLASA: 363-01/22-01/32

URBROJ: 2186-3-02-22-2

Cestica, 11.04.2022. godine

Temeljem članka 28. Statuta Općine Cestica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 13/21), Općinsko vijeće Općine Cestica na 7. sjednici održanoj 11.travnja 2022. donosi

ZAKLJUČAK

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Cestica za 2021. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2021. godinu, KLASA: 363-01/22-01/32, URBROJ:2186-3-01/1-22-1, od dana 15.02.2022. godine.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2021. godinu iz članka 1. ovoga Zaključka nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Darko Majhen, mag.pol.